ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям и практической подготовке

по  междисциплинарному курсу

«Обеспечение качества функционирования компьютерных систем»

для обучающихся специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

Ставрополь, 2023 г.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и программой дисциплины «Обеспечение качества функционирования компьютерных систем»

Составитель: Брехова В.С.

Рассмотрено на заседании методического объединения укрупненных групп специальностей  09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 10.00.00 «Информационная безопасность» Протокол № __ от ______________

Рекомендовано к использованию в учебном процессе Методическим советом СМК, протокол № __ от _____________

# Практическое занятие №1

ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Цель работы: ознакомиться с моделями жизненного цикла информационных систем, определить достоинства и недостатки моделей, выбрать модель построения информационной системы индивидуального проектного задания.

# Общие положения

Жизненный цикл ИС – это непрерывный процесс с момента принятия решения о необходимости принятия решения о необходимости ее создания до полного завершения ее эксплуатации.

Процесс проектирования АИС регламентирован следующей документацией (стандартами, методологиями, моделями):

- ГОСТ 34.601-90. Введен в действие 01.01.1992. Устанавливает стадии и этапы создания автоматизированных систем и дает содержание работ на каждой стадии. Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, соответствуют каскадной модели жизненного цикла.

- ISO/IEC 12207:1995. Международный стандарт, описывающий процессы жизненного цикла программного обеспечения. Содержит описание более, чем 220 базовых работ, выполнение которых может потребоваться в процессе создания ИС. Все процессы ЖЦ ПО подразделяются на три большие группы:

- Основные процессы (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);

- Вспомогательные процессы (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, разрешение проблем, аудит, аттестация, совместная оценка, верификация);

- Организационные	процессы	(создание	инфраструктуры,	управление,	обучение, усовершенствование).

Для реализации положений стандарта должны быть выбраны инструментальные средства, совместно образующие взаимосвязанный комплекс технологической поддержки и автоматизации жизненного цикла программного обеспечения и не противоречащие предварительно скомпонованному набору нормативных документов. Чтобы облегчить практическое применение стандарта, международной организацией по стандартизации были разработаны и утверждены следующие документы:

- ISO/IEC TR 15271:1998 – руководство по применению ISO/IEC 12207;

- ISO/IEC TR 16326:1999 – руководство по управлению проектами при использовании ISO/IEC 12207.

- ISO/IEC 15288:2002. Международный стандарт, описывающий возможные процессы жизненного цикла систем, созданных человеком. Был создан с учетом опыта проектирования автоматизированных информационных систем, а также с привлечением специалистов различных областей: системной инженерии, программирования, администрирования, управления качеством, безопасностью и т.д. Предполагается, что стандарт содержит полное множество процессов, которые могут протекать в ходе жизненного цикла системы. Таким образом, задача разработчика ИС заключается в формировании необходимого ему множества – среды процессов. В обзоре стандарта отмечается, что в нем не содержится описания методов и процедур, необходимых для обеспечения выполнения целей, задач и результатов указанных процессов. В 2003 году выпущено руководство по применению стандарта (ISO/IEC TR 19760:2003). В настоящее время продолжается работа над подготовкой новой редакции стандарта серии 15288.

Для АИС условно выделяют следующие основные этапы их жизненного цикла:

  - анализ требований — определение того, что должна делать система;

  - проектирование — определение того, как система будет функционировать: прежде всего спецификация подсистем, функциональных компонентов и способов их взаимодействия в системе;

  - разработку — создание функциональных компонентов и отдельных подсистем, соединение подсистем в единое целое;

  - тестирование — проверку функционального и параметрического соответствия системы показателям, определенным на этапе анализа;

  - внедрение — установку и ввод системы в действие;

  - сопровождение — обеспечение штатного процесса эксплуатации системы на предприятии заказчика.

Завершается жизненный цикл ИС выводом ее из эксплуатации.

Модель жизненного цикла ИС — структура, описывающая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения в течение всего жизненного цикла системы.

Выбор модели жизненного цикла зависит от специфики, масштаба, сложности проекта и набора условий, в которых АИС создается и функционирует.

В соответствии с известными моделями ЖЦ программного обеспечения определяют модели ЖЦ ИС — каскадную, итерационную, спиральную.

- Каскадная модель описывает классический подход к разработке систем в любых предметных областях; широко использовалась в 1970—80-х гг.

Каскадная модель предусматривает последовательную организацию работ, причем основной особенностью модели является разбиение всей работы на этапы. Переход от предыдущего этапа к последующему происходит только после полного завершения всех работ предыдущего.

Выделяют пять устойчивых этапов разработки, практически не зависящих от предметной области:

На первом этапе проводится исследование проблемной области, формулируются требования заказчика. Результатом данного этапа является техническое задание (задание на разработку), согласованное со всеми заинтересованными сторонами.

В ходе второго этапа, согласно требованиям технического задания, разрабатываются те или иные проектные решения. В результате появляется комплект проектной документации.

Третий этап — реализация проекта; по существу, разработка программного обеспечения (кодирование) в соответствии с проектными решениями предыдущего этапа. Методы реализации при этом принципиального значения не имеют. Результатом выполнения этапа является готовый программный продукт.

На четвертомэтапе проводится проверка полученного программного обеспечения на предмет соответствия требованиям, заявленным в техническом задании. Опытная эксплуатация позволяет выявить различного рода скрытые недостатки, проявляющиеся в реальных условиях работы ИС.

Последний этап — сдача готового проекта.

На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности. На заключительных этапах разрабатывается пользовательская документация, охватывающая все предусмотренные стандартами виды обеспечения АИС (организационное, информационное, программное, техническое и т. д.). Последовательное выполнение этапов работ позволяет планировать сроки завершения и соответствующие затраты.

При этом для каскадной модели необходимо отметить существенную задержки в получении результатов, сложность параллельного ведения работ по проекту и сложность управления проектом, и как следствие, высокий уровень риска и ненадежность вложений в ИС. Кроме того, ошибки и недоработки на любом из этапов проявляются, как правило, на последующих этапах работ, что приводит к необходимости возврата.

- Итерационная модель заключается в серии коротких циклов (шагов) по планированию, реализации, изучению, действию. Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

Создание сложных ИС предполагает проведение согласований проектных решений, полученных при реализации отдельных задач. Подход к проектированию «снизу — вверх» обусловливает необходимость таких итераций возвратов, когда проектные решения по отдельным задачам объединяются в общие системные. При этом возникает потребность в пересмотре ранее сформировавшихся требований.

В итерационной модели межэтапные корректировки обеспечивают меньшую трудоемкость разработки по сравнению с каскадной моделью.

При этом, время жизни каждого этапа растягивается на весь период работки, вследствие большого числа итераций возникают рассогласования выполнения проектных решений и документации, возможно появление на стадии внедрения необходимости перепроектирования всей системы.

- Спиральная модель, в отличие от каскадной, но аналогично предыдущей предполагает итерационный процесс разработки ИС. При этом возрастает значение начальных этапов, таких как анализ и проектирование, на которых проверяется и обосновывается реализуемость технических решений путем создания прототипов.

Каждая итерация представляет собой законченный цикл разработки, приводящий к выпуску внутренней или внешней версии изделия (или подмножества конечного продукта), которое совершенствуется от итерации к итерации, чтобы стать законченной системой:

Таким образом, каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии программного изделия, на нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, планируются работы на следующем витке спирали. Каждая итерация служит для углубления и последовательной конкретизации деталей проекта, в результате этого выбирается обоснованный вариант окончательной реализации.

Использование спиральной модели позволяет осуществлять переход на следующий этап выполнения проекта, не дожидаясь полного завершения текущего, — недоделанную работу можно будет выполнить на следующей итерации. Главная задача каждой итерации — как можно быстрее создать работоспособный продукт для демонстрации пользователям. Таким образом, существенно упрощается процесс внесения уточнений и дополнений проект.

Спиральный подход к разработке программного обеспечения позволяет преодолеть большинство недостатков каскадной модели, кроме того, обеспечивает ряд дополнительных возможностей, делая процесс разработки более гибким. При использовании спиральной модели существенно упрощается внесение изменений в проект при изменении требований заказчика, происходит снижение уровня рисков (уровень рисков максимален в начале разработки проекта, по мере продвижения разработки он снижается), обеспечивается большая гибкость в управлении проектом за счет возможности внесения тактических изменений в разрабатываемое изделие, возможность совершенствовать процесс разработки — в результате анализа в конце каждой итерации проводится оценка изменений в организации разработки; на следующей итерации она улучшается, упрощается повторное использование компонентов, поскольку гораздо проще выявить (идентифицировать) общие части проекта, когда они уже частично разработаны, чем пытаться выделить их в самом начале проекта. Спиральная модель позволяет получить более надежную и устойчивую систему. Это связано с тем, что по мере развития системы ошибки и слабые места обнаруживаются и исправляются на каждой итерации. Одновременно корректируются критические параметры эффективности, что в случае каскадной модели доступно

только перед внедрением системы. Вовлечение пользователей в процесс проектирования и копирования приложения позволяет получать замечания и дополнения к требованиям непосредственно в процессе проектирования приложения, сокращая время разработки. Представители заказчика получают возможность контролировать процесс создания системы и влиять на ее функциональное наполнение. Результатом является сдача в эксплуатацию системы, учитывающей большинство потребностей заказчиков.

Однако, организация проектирования ИС по спиральной модели обычно имеет высокую стоимость (поэтому ее имеет смысл использовать для сложных и дорогостоящих систем). Модель имеет сложную структуру, что может затруднить ее применение на практике неподготовленными специалистами и заказчиками. Спираль может продолжаться до бесконечности, поскольку каждая ответная реакция заказчика на созданную версию может порождать новый цикл работ. Большое количество промежуточных стадий усложняет ведение документации проекта. Возможны затруднения в определении момента перехода на следующую итерацию цикла. Обычно вводят временные ограничения на выполнение итерации и каждого из ее этапов.

В некоторых ситуациях применение спиральной модели невозможно или ограничено, поскольку невозможно использование/тестирование продукта, обладающего неполной функциональностью (например, военные разработки, атомная энергетика и т.д.). Поэтапное итерационное внедрение корпоративных информационных систем обычно сопряжено с организационными сложностями (перенос данных, интеграция систем, изменение бизнес- процессов, учетной политики, обучение пользователей). Трудозатраты при поэтапном итерационном внедрении оказываются значительно выше, а неграмотное управление процессом внедрения может свести на нет все полученные результаты. По этой причине на этапе внедрения часто обходятся без итерационных моделей, внедряя систему «раз и навсегда».

# ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

  - Изучите процессы жизненного цикла. Какие из процессов жизненного цикла наиболее часто используются в реальных проектах, какие в меньшей степени и почему?

  - Написать любую программу на любом языке программирования и охарактеризовать этапы жизненного цикла программы по форме:

| № п/п | Название стадии (этапа) работ | Содержание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |

  - Какой модели жизненного цикла соответствует созданная вами программа?

  - Выделите преимущества и недостатки каскадной и спиральной модели жизненного цикла.

  - Выбрать и обосновать выбор модели ЖЦ ИС для выполнения индивидуального проектного задания.

    - вариант - Программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию заместителем директора по СПО и учебной частью. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.

    - вариант - Программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками учебной части и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.

# Практическое занятие № 2

Сравнительный анализ методологий проектирования

## Общие положения

На сегодняшний день существует множество разнообразных методологий построения процесса разработки ПО, и у каждой из них есть свои плюсы и минусы, области применения, в которых определенные из них наиболее эффективны. Все эти методологии преследуют своей первой целью улучшение производственного процесса, который позволил бы наиболее эффективно и качественно производить программные продукты.

Модели (или методологии) процессов разработки программного продукта принято классифицировать по «весу» – количеству формализованных процессов (большинство процессов или только основные) и детальности их регламентации. Чем больше процессов документировано, чем более детально они описаны, тем больше «вес» модели.

## Модель процессов MSF

Microsoft Solutions Framework (MSF) – это гибкая и достаточно легковесная модель, построенная на основе итеративной разработки.

Модель процессов MSF описывает общие подходы к разработке и внедрению ПО. Благодаря своей гибкости она может быть применена при разработке весьма широкого круга проектов. Эта модель сочетает в себе свойства двух стандартных моделей: каскадной и спиральной. Модель процессов MSF охватывает весь жизненный цикл создания решения, начиная с его отправной точки и заканчивая внедрением.

Модель процессов MSF опирается на следующие базовые принципы:

- подход, основанный на фазах и вехах;

- итеративный подход;

- интегрированный подход к созданию и внедрению решений.

Модель процессов включает такие основные фазы процесса разработки как:

- выработка концепции;

- планирование;

- разработка;

- стабилизация;

- внедрение.

Процесс MSF ориентирован на «вехи» (milestones) – ключевые точки проекта, характеризующие достижение в его рамках какого-либо существенного (промежуточного либо конечного) результата, причем этот результат может быть оценен и проанализирован. Критерии оценки результата должны быть сформулированы еще до начала проекта.

Для декомпозиции больших этапов работы может быть введено также большое количество промежуточных вех.

Модель процессов MSF учитывает постоянные изменения проектных требований. Она исходит из того, что разработка решения должна состоять из коротких циклов, реализующих поступательное движение от начальных версий системы к ее окончательному виду.

В рамках MSF программный код, документация, дизайн, планы и другие рабочие материалы создаются, как правило, итеративными методами. MSF рекомендует начинать разработку решения с построения, тестирования и внедрения его базовой функциональности. Затем к решению добавляются все новые и новые возможности, т. е. с каждой новой версией эволюционирует функциональность решения. Для малых проектов может быть достаточным выпуск одной версии.

Итеративный подход к процессу разработки требует использования гибкого способа ведения документации. Документация должна изменяться по мере реализации проекта вместе с изменениями требований к конечному продукту. В рамках MSF предлагается ряд шаблонов стандартных документов для каждой стадии разработки продукта, которые могут быть использованы для планирования и контроля процесса разработки.

Решение не представляет ценности, пока оно не внедрено. Именно по этой причине модель процессов MSF содержит весь жизненный цикл создания решения, включая его внедрение, вплоть до момента, когда решение начинает давать отдачу.

## ТЕХНОЛОГИЯ XP

Технология XP (англ. Extreme Programming) базируется на спиральной модели жизненного цикла. Авторами технологии являются К. Бек, У. Каннингем, М. Фаулер. Название технологии связано со стремлением авторов поднять существующие методы разработки ИС (и программного обеспечения в целом) на новый, «экстремальный» уровень.

Для оценки проектов с точки зрения применимости XP применяются два показателя – критичность и масштаб. Критичность определяется последствиями, вызываемыми дефектами ПО, и может иметь один из четырех уровней:

- C – дефекты вызывают потерю удобства.

- D – дефекты вызывают потерю возместимых ресурсов.

- E – дефекты вызывают потерю невозместимых ресурсов.

- L – дефекты могут создавать угрозу для человеческой жизни.

Масштаб определяется количеством разработчиков, участвующих в проекте:

  - малый масштаб;

    - средний масштаб;

    - большой масштаб.

По оценке специалиста по разработке ПО А. Коберна, XP применима в проектах малого и среднего масштаба с низкой критичностью (C или D).

Разработка в XP ведется небольшими трехнедельными итерациями, в течение которых уточняются и реализуются требования к системе. При разработке применяется рефакторинг – методика улучшения кода без изменения его функциональности. Программный код в процессе работы над проектом неоднократно переделывается, в том числе и на поздних стадиях проекта.

Для того чтобы эти переделки не привели к неработоспособности системы, используется методика TDD (Test-Driven Development – разработка через тестирование). Технология XP предполагает написание автоматических тестов – специальных программ, написанных для тестирования других программ. Ручная прогонка тестов здесь невозможна, т. к. количество тестов слишком велико. Тесты пишутся еще до того, как начинается создание системы, поэтому риск получения неработоспособной версии из-за постоянно вносимых изменений существенно снижается – любую новую версию тут же можно протестировать.

В процессе создания системы применяются такие характерные для XP методы, как парное программирование, непрерывная интеграция, упрощенное проектирование.

Парное программирование предполагает, что программы создается парами программистов, работающих за одним компьютером. Один из них пишет непосредственно текст программы, другой оценивает его работу, благодаря чему становится возможной постоянная проверка программного кода. В течение работы над проектом пары не фиксируются: это делается с той целью, чтобы каждый программист в команде имел хорошее представление обо всей системе. Повышение эффективности при работе парой программистов подтверждено специальными исследованиями.

Непрерывная интеграция (сборка) системы позволяет поддерживать ее целостность в течение всего процесса разработки. В традиционных методиках интеграция выполняется в самом конце работы над продуктом, когда все составные части разрабатываемой системы полностью готовы. Интеграционные проблемы обладают способностью накапливаться и наслаиваться друг на друга, что может даже привести к провалу проекта. В XP интеграция системы выполняется несколько раз в день, после того, как все модули прошли положенные для них тесты. Это позволяет выявить проблемы интеграции на возможно более ранней стадии разработки и заблаговременно принять необходимые шаги к их преодолению.

Упрощенное проектирование применяется в XP из-за того, что в процессе работы требования к системе могут неоднократно меняться, что снижает ценность проекта, выполненного целиком в самом начале разработки. Для XP характерно непрерывное проектирование,

выполняемое в течение всего времени работы над проектом. Проектирование должно выполняться небольшими этапами, с учетом постоянно изменяющихся требований. В каждый момент времени следует использовать наиболее простые решения, которые подходят для решения текущей задачи, и менять его по мере того, как условия задачи меняются. Согласно К. Беку, упрощенное проектирование обеспечивает корректное выполнение всех тестов, не порождает дублирующего кода, включает наименьшее количество классов и методов, ясно выражает цель программиста.

Помимо перечисленного, все члены команды в ходе работы должны соблюдать общие требования стандартов программирования, что существенно облегчает рефакторинг и снижает риски проекта, связанные с текучкой кадров. В идеале соблюдение стандартов программирования должно полностью исключить индивидуальные черты стиля разработки – программный продукт должен выглядеть как результат работы одного человека.

Коллективное владение означает, что каждый член команды несет ответственность за весь исходный код. Каждый вправе вносить изменения в любой участок программы. Сопутствующие риски от вносимых изменений устраняются мощной системой тестирования. Однако это не порождает безответственности, поскольку существует требование, согласно которому каждый программист должен сам исправить сделанные им ошибки. Важное преимущество коллективного владения кодом состоит в том, что оно ускоряет процесс разработки, поскольку при необходимости любой программист может оперативно внести изменения в любую часть кода.

Существенным считается и наличие метафоры системы – простой аналогии, понятной всем участникам проекта, которая с достаточной точностью описывает функционирование и внутреннюю структуру ИС.

Каждая итерация обычно длится две-три недели и выглядит как программный проект в миниатюре, включая все этапы жизненного цикла системы:

Хотя отдельная итерация, как правило, недостаточна для выпуска новой версии продукта, подразумевается, что гибкий программный проект готов к работе в конце каждой итерации. По окончании каждой итерации команда выполняет переоценку приоритетов разработки.

## МЕТОДОЛОГИЯ RUP

Rational Unified Process (RUP) – методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software, с 2003 года входящей в корпорацию IBM. Методология RUP основана на спиральной модели жизненного цикла ИС. В качестве языка моделирования в RUP используется язык Unified Modelling Language (UML).

Наибольшее внимание RUP уделяет начальным стадиям разработки проекта – анализу и моделированию, – что призвано снизить риски проекта за счет раннего обнаружения возможных ошибок. Последовательный выпуск версий организован таким образом, чтобы наиболее существенные риски устранялись в первую очередь.

Методология RUP широко использует так называемые прецеденты, или сценарии использования – описание последовательностей действий, которые может осуществлять система, взаимодействуя с внешними действующими факторами. Прецеденты создаются при помощи UML и включают варианты как правильных, так и ошибочных последовательностей (исключений). Прецеденты служат для документирования требований заказчика к проектируемой информационной системе. Прецедент описывает целостный фрагмент поведения системы в виде последовательности сообщений, которыми система обменивается с действующими лицами.

Другие существенные черты методологии RUP:

всего процесса разработки,

постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки ИС,

### Процессы и стадии RUP

RUP использует итеративную модель разработки. В конце каждой итерации (продолжительностью в несколько недель) команда разработчиков должна получить функционирующую версию конечного продукта, позволяющую достичь запланированных на данную итерацию целей. Итеративная разработка позволяет быстро реагировать на меняющиеся требования, обнаруживать и устранять риски на ранних стадиях проекта, а также эффективно контролировать качество создаваемого продукта.

Полный жизненный цикл разработки ИС состоит из четырех фаз, описываемых ниже.

Каждая фаза может включать в себя одну или несколько итераций процесса создания системы.

### Начальная стадия

В фазе начальной стадии: определяются границы проекта,

е требования, ограничения и

функциональность системы,

### Уточнение

В фазе «Уточнение» производится анализ исходных данных для проектирования и выбор архитектуры ИС. Фаза включает в себя:

прецедентов, интерфейса,

### Построение

В фазе «Построение» происходит итеративная реализация требуемых функций ИС. Это основная фаза проектирования и создания программного кода. Фаза завершается выпуском бета- версии системы.

### Внедрение

В фазе «Внедрение» финальная версия системы внедряется у ее заказчика. Фаза включает проведение испытаний системы, обучение пользователей, а также оценку качества ИС. В том случае, если качество системы не соответствует требованиям заказчика, фаза «Внедрение» выполняется повторно. Выполнение всех требований и достижение целей проекта означает завершение полного цикла разработки.

## МЕТОД DSDM

Метод разработки динамических систем (англ. Dynamic Systems Development Method, DSDM) основан на концепции быстрой разработки приложений (RAD). Метод DSDM – это итеративный и инкрементный подход разработки программного обеспечения, который придает особое значение продолжительному участию в процессе заказчика системы.

Метод DSDM был разработан в Великобритании в 1990-х Консорциумом DSDM. Консорциум DSDM – это ассоциация разработчиков и экспертов в области программного обеспечения, созданная с целью использования лучшего практического опыта участников ассоциации. Все, кто распространяет DSDM, должны быть членами этого некоммерческого консорциума.

Последняя версия DSDM называется DSDM Atern. Предыдущая версия DSDM 4.2, выпущенная в мае 2003 года, все еще действует. Расширенная версия содержит руководство по тому, как использовать DSDM совместно с XP (eXtreme Programming).

Цель метода DSDM – соблюдение сроков и бюджета проекта при допущении изменений в требованиях к системе во время ее разработки. Как представитель RAD-технологии DSDM фокусируется на проектах информационных систем, характеризующихся сжатыми сроками и

бюджетами. DSDM входит в семейство гибкой методологии разработки программного обеспечения, а также может применяться для разработок, не входящих в сферу информационных технологий.

Существует возможность включения в DSDM частей других методик, таких как Rational Unified Process (RUP) или XP. Другой гибкий метод, похожий на DSDM по процессу и концепции,

- Scrum.

DSDM содержит указания на типичные ошибки проектов информационных систем, такие как превышение бюджета, несоблюдение сроков сдачи, недостаточное вовлечение пользователей и менеджеров организации-заказчика в работу над проектом.

### Жизненный цикл проекта

Согласно DSDM, жизненный цикл ИС состоит из трех последовательных стадий:

### Предпроектная стадия

На этой стадии определяются риски проекта, происходит выделение средств и определение проектной команды. Решение задач на этой стадии поможет избежать проблем на более поздних стадиях проекта.

### Стадия проекта

Это самая детально разработанная стадия DSDM. Она состоит из пяти этапов, которые формируют итеративный, инкрементный подход к разработке информационных систем:

- Исследование реализуемости.

- Исследование экономической целесообразности.

- Создание функциональной модели.

- Проектирование и разработка.

- Этап реализации.

Первые два этапа выполняются последовательно и дополняют друг друга. После их завершения происходит итеративная и инкрементная разработка системы на основе этапов 3–5, выполняемых циклически, вплоть до выпуска готового продукта.

### Постпроектная стадия

На этой стадии обеспечивается внедрение и эксплуатация системы. Это достигается за счет поддержания проекта, его улучшения и исправления ошибок согласно принципам DSDM. Поддержка проекта осуществляется как продолжение разработки, основанной на итеративной и инкрементной природе DSDM. Вместо того чтобы закончить проект за один цикл, обычно возвращаются к предыдущим стадиям или этапам, чтобы улучшить продукт.

## МЕТОД SCRUM

Методология Scrum устанавливает правила управления процессом разработки и позволяет использовать уже существующие практики кодирования, корректируя требования или внося тактические изменения. Использование этой методологии дает возможность выявлять и устранять отклонения от желаемого результата на более ранних этапах разработки программного продукта.

В 1986 японские специалисты Hirotaka Takeuchi и Ikujiro Nonaka опубликовали сообщение о новом подходе к разработке новых сервисов и продуктов (не обязательно программных). Основу подхода составляла сплоченная работа небольшой универсальной команды, которая разрабатывает проект на всех фазах. Приводилась аналогия из регби, где вся команда двигается к воротам противника как единое целое, передавая (пасуя) мяч своим игрокам как вперед, так и назад. Джеф Сазерленд (Jeff Sutherland) использовал эту работу при создании методологии для корпорации Easel в 1993 году, которую по ана-логии и назвал Scrum (термин из регби, означающий – схватка), а Кен Швабер (Ken Schwaber) формализовал процесс для использования в индустрии разработки ПО, представив в 1995 г. описание этого проекта на конференции Object-Oriented Programming Systems, Languages & Applications – одной из самых авторитетных конференций в области программирования. С тех пор метод активно используется в индустрии и многократно описан в литературе. Scrum активно используется также в России. Метод Scrum позволяет гибко разрабатывать проекты небольшими командами (5-9 человек) в ситуации изменяющихся

требований. Девиз Scrum – «анализируй и адаптируй»: анализируй то, что получил, адаптируй то, что есть, к реальной ситуации, а потом анализируй снова. Чем меньше формализма, тем более гибко и эффективно можно работать, – это основной принцип данной методологии. Scrum представляет собой простой каркас, который можно использовать для организации команды и достижения результата более продуктивно и с более высоким качеством за счет анализа сделанной работы и корректировки направления развития между итерациями. Методология позволяет команде выбрать задачи, которые должны быть выполнены, учитывая бизнес-приоритеты и технические возможности, а также решить, как их эффективно реализовать. Это позволяет создать условия, при которых команда работает с удовольствием и максимально продуктивно. Scrum фокусируется на постоянном определении приоритетных задач, основываясь на бизнес-целях, что увеличивает полезность и доходность проекта на его ранних стадиях. Так как при инициации проекта его доходность определить почти невозможно, Scrum предлагает концентрироваться на качестве разработки и к концу каждой итерации иметь промежуточный продукт, который можно использовать, пусть и с минимальными возможностями. Например, результатом итерации может быть каркас сайта, который можно показать на презентации. Методология Scrum ориентирована на то, чтобы оперативно приспосабливаться к изменениям в требованиях, что позволяет команде быстро адаптировать продукт к нуждам заказчика. Такая адаптация достигается за счет получения обратной связи по результатам итерации: имея после каждой итерации продукт, который уже можно использовать, показывать и обсуждать, легче собирать информацию и делать правильные корректировки и изменять приоритеты требований. Например, если каркас сайта показать потенциальным пользователям, то появится много вопросов, на основании которых можно скорректировать то, что уже написано или еще не реализовано, понять что более важно пользователю.

Схема	метода	Scrum	представлена	на	рисунке:

# Выполнение работы

- Изучите методологии проектирования ИС

- Дайте характеристику каждой методологии:

- Назначение;

- «вес» модели;

- Модель жизненного цикла;

- Фазы и стадии методологии

- Перечислите преимущества и недостатки разработки ПО по «весу», заполнив таблицу:

| Вес модели | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Тяжелые |  |  |
| Легкие |  |  |

  - Процессы	рассчитаны	на	среднюю	квалификацию	исполнителей.	Большая специализация исполнителей. Ниже требования к стабильности команды.

  - Объем и сложность выполняемых проектов ограничены.

  - Меньше	непроизводительных	расходов,	связанных	с	управлением	проектом, рисками, изменениями, конфигурациями.

  - Отсутствуют ограничения по объему и сложности выполняемых проектов

  - Эффективность сильно зависит от индивидуальных способностей, требуют более квалифицированной, универсальной и стабильной команды.

  - Упрощенные стадии анализа и проектирования, основной упор на разработку функциональности, совмещение ролей. Неформальные коммуникации.

  - Требуют существенной управленческой надстройки.

  - Более длительные стадии анализа и проектирования.

  - Более формализованные коммуникации

# Практическое задание № 3

Разработка технического задания на внедрение информационной системы

Цель работы: Ознакомиться с процедурой разработки технического задания на внедрение информационной системы с применением ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

# Общие положения

Техническое задание — это документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления.

Техническое задание представляет собой документ, в котором сформулированы основные цели разработки, требования к программному продукту, определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс приемо-сдаточных испытаний. В разработке технического задания участвуют как представители заказчика, так и представители исполнителя. В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, анализ передовых достижений техники, результаты выполнения научно-исследовательских работ, предпроектных исследований, научного прогнозирования и т. п.

| № п\п | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | - полное наименование системы и ее условное обозначение - шифр темы или шифр (номер) договора; - наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты - перечень документов, на основании которых создается ИС - плановые сроки начала и окончания работ - сведения об источниках и порядке финансирования работ - порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств |
| 2 | Назначение и цели создания (развития) системы | - вид автоматизируемой деятельности - перечень объектов, на которых предполагается использование системы - наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и др. показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС |
| 3 | Характеристика объектов автоматизации | - краткие сведения об объекте автоматизации - сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды |
| 4 | Требования к системе | Требования к системе в целом: - требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы) - требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки) - показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров) - требования к надежности, безопасности, эргономике, |

Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в табл. 1. Таблица 1 - Типовые требования к составу и содержанию технического задания

| № п\п | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  |  | транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите и сохранности информации, защите от внешних воздействий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации Требования к функциям (по подсистемам): - перечень подлежащих автоматизации задач - временной регламент реализации каждой функции - требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов - перечень и критерии отказов Требования к видам обеспечения: - математическому (состав и область применения мат. моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов) - информационному (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов, процедуры придания юридической силы выходным документам) - лингвистическому (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода- вывода) - программному (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля, использование фондов алгоритмов и программ) - техническому - метрологическому - организационному (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала) - методическому (состав нормативно- технической документации |
| 5 | Состав и содержание работ по созданию системы | - перечень стадий и этапов работ - сроки исполнения - состав организаций — исполнителей работ - вид и порядок экспертизы технической документации - программа обеспечения надежности - программа метрологического обеспечения |
| 6 | Порядок контроля и приемки системы | - виды, состав, объем и методы испытаний системы - общие требования к приемке работ по стадиям - статус приемной комиссии |
| 7 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие | - преобразование входной информации к машиночитаемому виду - изменения в объекте автоматизации - сроки и порядок комплектования и обучения персонала |
| 8 | Требования к документированию | - перечень подлежащих разработке документов - перечень документов на машинных носителях |
| 9 | Источники разработки | документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывается ТЗ и система |

# Пример разработки технического задания на программный продукт

Пример. Настоящее Техническое Задание (ТЗ) определяет назначение, общие и специальные требования к Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты

с кредиторами" (АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"), предназначенной для автоматизации обмена информацией и обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных. платежей, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

- Общие сведения

  - Наименование системы

### Полное наименование системы:

Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами".

### Условное обозначение системы:

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"

  - Номер договора

Договор №135426 от 14 мая 2005 года на поставку, внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения для автоматизации обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных платежей через несколько банков, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

  - Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты Разработчик:

Закрытое акционерное общество "Автоматизированные информационные системы" Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3

Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44

Банковские реквизиты: ЗАО "Автоматизированные информационные системы", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет

№ 30101820400000000335

### Заказчик:

Закрытое акционерное общество "Оргсинтез"

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.12 Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10

Банковские реквизиты: ЗАО "Оргсинтез", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантия", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234

  - Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ по созданию системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" являются следующие документы:

Договор № 135426 от 14.05.2005 Приказ №56 от 10.05.2005 Распоряжение №35 от 11.05.2005.

  - Сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 01.12.2005 Дата окончания работ: 01.05.2006

  - Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется из средств ЗАО "Оргсинтез". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 135426 от 14.05.2005 г.

  - Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно.

По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "Опытная эксплуатация" дополнительно

уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям.

- Назначение и цели создания системы

  - Назначение системы

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" - прикладное программное обеспечение, предназначенное для:

- автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;

- планирования работ;

- ведения учета и контроля выполнения работ;

- назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и решения проблем;

- оперативное планирование работ отдела;

- учет рабочего времени на выполнение заданий;

- сбор статистической информации по работам и исполнителям.

  - Цели создания системы

Основными целями внедрения системы являются:

- создание единого механизма планирования и осуществления работ по взаиморасчетам с кредиторами;

- создание функционально полного механизма подготовки, согласования и хранения различных документов (при интеграции с хранилищем Documentum);

- обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является набор процессов, которые имеют место в рамках осуществления взаиморасчетов с кредиторами, а также ряда дополнительных участников, выполняющих функции информационной поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации.

  - Работа с отчетами

В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение MS Excel. Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске.

Основные типы отчетов:

- План поставок;

- План платежей;

- Сводная таблица платежей;

- Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;

- Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;

- Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);

- Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;

- Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с расчетного счета;

- Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре системы

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" предназначена для автоматизации обмена информацией между объектами автоматизации и процесса обработки заявок внутри объектов автоматизации. Автоматизации подлежат операции подготовки, регистрации, отслеживания статуса заявок, рассылки заявок на получение информации и документооборот прохождения заявок по рабочим местам пользователей приложения в соответствии с логикой обработки заявок, построение отчетов.

Функциональная структура Системы должна включать основные прикладные подсистемы, выполняющие задачи автоматизации обмена информацией и обработки заявок на безналичные, наличные, рублевые и валютные платежи, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой, а также обеспечивающие подсистемы, выполняющие задачи поддержки совместной работы всех составляющих Системы.

    - Требования к режимам функционирования системы

Должна обеспечиваться работа в двух режимах:

- сетевой режим взаимодействия;

- автономный.

    - Требования к способам и средствам связи для информа-ционного обмена между компонентами системы

- Информационный обмен между подсистемами должен осуществляться через единое информационное пространство и посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными.

- Все компоненты подсистем АСУ должны функционировать в пределах единого логического пространства, обеспеченного интегрированными средствами серверов данных и серверов приложений.

    - Требования к совместимости со смежными системами

- Программное обеспечение системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне с другими системами. Информационная совместимость должна обеспечивается, на уровне экспорта-импорта XML-документов.

- Требования к составу данных и режимам информационного обмена между подсистемами АСУ и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации, определяются в общем регламенте взаимодействия.

- Необходимыми условиями, налагаемыми на архитектуру взаимодействия, являются:

  - согласованность с разработанными регламентами использования системы;

  - использование открытых форматов обмена при организации взаимодействия между подсистемами АСУ и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации.

    - Перспективы развития системы

АСУ должна иметь длительный жизненный цикл.

АСУ должна быть построена с использованием стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений.

АСУ должна быть реализована как открытая система, и должна допускать наращивание функциональных возможностей.

АСУ должна обеспечивать возможность модернизации как путем замены технического и общего программного обеспечения (ПО), так и путем совершенствования информационного обеспечения.

    - Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы Количество пользователей АСУ определяется текущими потребностями ОАО "Оргсинтез".

Количество администраторов АСУ может быть определено по следующей методике: 1

администратор на 20-30 пользователей плюс 1 ведущий специалист или 1 начальник отдела автоматизации.

Текущий контроль технического состояния оборудования АСУ следует возложить на отдел автоматизации.

Перечень мероприятий текущего контроля технического состояния оборудования АСУ должен быть согласован на стадии предпроектного обследования.

### Требования к квалификации персонала

Пользователи АСУ должны иметь базовые навыки работы с операционными системами Microsoft (любая из версий: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP), офисным программным обеспечением Microsoft Office.

Техническое обслуживание и администрирование оборудования АСУ должно выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки выполнения работ.

Все администраторы АСУ должны иметь квалификацию "инженер" и обязательные

навыки администрирования сети на основе операционной системы Microsoft Windows 2000.

    - Показатели назначения

Целевое назначение системы должно сохраняться на протяжении всего срока

эксплуатации АСУ ЗАО "Оргсинтез". Срок эксплуатации АСУ ЗАО "Оргсинтез" определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов, своевременным проведением работ по замене (обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения системы и его модернизации.

Время выполнения запросов информации в АСУ определяется на стадии проектирования системы.

Специальные требования к вероятностно-временным характеристикам, при которых сохраняется целевое назначение АСУ ЗАО "Оргсинтез", определяются соответствующими требованиями к прикладным системам.

Прочие показатели назначения АСУ разрабатываются после проведения предпроектного обследования.

    - Требования к надежности Показатели надёжности

Время восстановления работоспособности прикладного ПО АСУ при любых сбоях и отказах не должно превышать одного рабочего дня, исключая случаи неисправности серверного

оборудования.

Другие значения показателей надежности должны быть определены после проведения предпроектного обследования.

### Требования к надежности

В АСУ должна быть обеспечена корректная обработка сбоев электронно-механических устройств (например, принтеров) при выполнении функций, связанных с формированием твердых копий документов.

В АСУ должна быть обеспечена возможность "горячей" замены сбойного или вышедшего из строя активного накопителя на жестком магнитном диске (серверного оборудования АСУ) без остановки функционирования и потерь информации.

В АСУ должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя после восстановления активного накопителя. Конкретный состав требований по восстановлению данных дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.

Должно осуществляться разграничение прав доступа к системе.

Должен вестись журнал событий системы.

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств АСУ, находящихся в специально оборудованном помещении и подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного. Конкретный состав требований по защите оборудования от импульсных помех, сбоев и прекращения электропитания дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.

В АСУ всех уровней должны быть реализованы функции корректной автоматической остановки работы технических средств, подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного, при длительном отсутствии электропитания.

    - Требования по эргономике и технической эстетике Требования к внешнему оформлению

Реализация графического многооконного режима.

Настраиваемость графических элементов интерфейса, в том числе цветового оформления, в пределах возможностей операционной системы.

### Требования к диалогу с пользователем

Интерфейс должен обеспечивать удобную навигацию в диалоге с пользователем, который хорошо знает свою предметную область и не является специалистом в области автоматизации. Наличие контекстно-зависимой помощи.

    - Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Аппаратное обеспечение Системы должно соответствовать требованиям пожарной

безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" при обслуживания Системы в процессе эксплуатации.

Аппаратная часть Системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации".

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 "Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", но не превышать следующих величин:

- 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники без печатающего устройства;

- 60 дБ - при их же работе с печатающим устройством.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Система должна обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.

В помещениях, предназначенных для эксплуатации Системы, должны отсутствовать агрессивные среды, массовая концентрация пыли в воздухе должна быть не более 0,75 мг/м3, электрическая составляющая электромагнитного поля помех не должна превышать 0,3 в/м в диапазоне частот от 0,15 до 300,00 МГц.

Напряжение питания сети должно быть .

Требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности (заземление) в помещениях должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная

безопасность. Общие требования", ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования

обработки информации", "Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Климатические факторы помещения для эксплуатации изделий должны быть по ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации системы являются:

- температура окружающего воздуха ;

- относительная влажность окружающего воздуха   при атмосфере воздуха ;

- атмосферное давление

Система должна сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от 10 до ;

- относительная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре  .

    - Требования по сохранности информации

Защита данных от разрушений при авариях и сбоях

### Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:

- отказ оборудования рабочей станции, в случае хранение данных на серверах АСУ;

- отключение питания на сервере баз данных;

- отказ линий связи;

- отказ аппаратуры сервера (процессор, накопители на жестких дисках).

### Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:

- носители информации (сменные: оптические - дисковые или магнитные - ленточные, накопители на сменных жестких дисках);

- создание резервной копии базы данных;

- создание резервной копии программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения из резервной копии должны использоваться средства резервного копирования и архивирования.

АСУ должна обеспечивать возможность резервирования всех данных, хранящихся на серверах АСУ, а также возможность их восстановления.

Резервное копирование данных должно осуществляться эксплуатационным персоналом ЗАО "Оргсинтез" ежедневно, автоматически по расписанию. Для сокращения объема копируемых

данных процедура копирования может быть инкрементальной (копирование только изменений с предыдущего копирования), но при этом не реже раза в неделю должно производиться и полное копирование.

Должна быть предусмотрена возможность восстановления данных за день сбоя с помощью их повторного ввода или импорта (для данных из внешних систем, получаемых автоматически).

  - Требования к видам обеспечения

    - Общие сведения

Подсистема создается как объектовая комплексная информационная система, которая должна являться организованной в единое целое совокупностью частей, т.е. представлять собой комплекс различных видов обеспечения. Основными из видов обеспечения Системы являются организационное, информационное, программное и техническое обеспечение системы.

Серверное и клиентское программное обеспечение АСУ должно базироваться на согласованной с Заказчиком и Исполнителем распространенной промышленной сетевой операционной системе.

Требования к организационному, информационному и программному обеспечению приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный

комплекс АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"" на объектах автоматизации.

В настоящем ТЗ приведены специфические требования к лингвистическому и техническому обеспечению.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Общие требования к лингвистическому обеспечению приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный комплекс АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"" на объектах автоматизации.

Языки программирования

Разработка прикладного программного обеспечения должна вестись с использованием языков высокого уровня.

Языки взаимодействия пользователей и системы

Основным языком взаимодействия пользователей и системы является русский язык:

- взаимодействие пользователя с ПК должно осуществляться на русском языке (исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые программными продуктами третьих компаний);

- все документы и отчеты Подсистемы готовятся и выводятся пользователю на русском языке;

- графический интерфейс пользователя Подсистемы должен быть создан на русском языке.

Языки взаимодействия администраторов и системы

Комплектование Подсистемы программным обеспечением и документацией на английском языке допускается только в том случае, если это программное обеспечение и документация используются только администраторам системы.

    - Требования к техническому обеспечению

Ниже представлен перечень минимальных требований, предъявляемых к компонентам аппаратного и программного обеспечения Подсистемы на объектах автоматизации.

Техническое обеспечение с указанными характеристиками должно быть достаточно для ввода Подсистемы в опытную эксплуатацию на объекте автоматизации. В ходе опытной

эксплуатации требования к характеристикам должны быть уточнены, при переводе Подсистемы в промышленную эксплуатацию и ее вводе в действие на новых объектах

автоматизации может потребоваться модернизация или замена технических средств на оборудование с другими характеристиками.

Общие требования

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 42' стойки. Каждая стойка

должна оборудоваться системой охлаждения и стабилизаторами электропитания. Оборудование должно быть подключено с использованием ИБП и управляться через консоль KVM (с консольным ЖК монитором и совмещенной с клавиатурой мышью).

Для обеспечения регулярного резервного копирования необходимо предусмотреть возможность установки оборудования для выполнения резервного копирования информации на локальные ленточные накопители формата DLT с соответствующей размеру банков данных емкостью

набора сменных носителей, либо возможность использования технических средств, позволяющих производить резервное копирование на выделенное сетевое устройство.

    - Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно поставляться Заказчику на магнитных или оптических (CD- ROM) носителях в следующем составе:

- комплект файлов, необходимых для установки системы и работы пользователя;

- комплект файлов, необходимых для сопровождения и модернизации прикладной системы.

    - Требования к техническому обеспечению

Детальные требования к техническому обеспечению должны быть сформулированы после проведения предпроектного обследования.

    - Требования к организационному обеспечению

Для обеспечения внедрения и эффективной работы ЗАО "Оргсинтез" с использованием прикладной системы рекомендуется на договорном уровне произвести регламентацию взаимоотношений между ЗАО "Оргсинтез" и ЗАО "Автоматизированные информационные системы" по следующим позициям:

      - Права Исполнителя:

        - Получать доступ к информации, предоставляемой прикладными системами АСУ.

        - Посылать предложения для формирования информации, размещаемой в прикладных системах.

      - Обязанности Исполнителя:

        - Организовать рабочие места и оборудовать их средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, программным обеспечением и средствами связи, обеспечивающими своевременное и достоверное предоставление информации в соответствии с требованиями Заказчика.

        - Обеспечить ведение журнала учета получаемых предписаний, рекомендации по проведению работ, донесений и другой информации, получаемой от Заказчика.

        - Организовать профилактические мероприятия и работы учетом информации, получаемой от прикладных систем Заказчика.

        - Предоставлять Заказчику информацию о проводимых мероприятиях и выполняемых работах в соответствии с регламентом.

        - Своевременно информировать Заказчика о ликвидации последствий нештатных ситуаций.

        - Оперативно устранять недостатки по предписанию Заказчика с отражением факта выполнения работ в журнале учета.

        - Предоставлять планы мероприятий и работ по запросу Заказчика.

      - Права Заказчика:

        - Выдавать предписания на выполнение работ в случаях нарушения технологии содержания и невыполнения нормативных требований.

        - Требовать предоставление планов мероприятий и работ на основании данных прикладных систем.

        - Контролировать несение дежурств и ведение журнала учета.

        - При ежемесячной приемке выполненных работ и услуг, сопоставлять представленные объемы и виды работ с данными, получаемыми от прикладных систем; при существенном расхождении этих данных требовать предоставление обоснований.

      - Обязанности Заказчика:

        - Формировать и передавать информацию, способствующую эффективной работе Исполнителя с использованием прикладных систем.

        - Предоставлять данные об осуществлении взаиморасчетов с кредиторами.

        - Предоставить доступ к необходимой информации.

        - Обеспечить регулярное обновление информации, размещаемой на сайте.

      - Ответственность сторон:

        - Исполнитель несет имущественную ответственность (штрафные санкции) за несвоевременное выполнение предписанных обязанностей, в случае если информация от Заказчика была получена своевременно.

        - Исполнитель обязан предоставлять обосновывающие материалы по факту существенного расхождения объемов отдельных видов работ, объема и видов выполненных работ в целом, представленных при приемке работ, по сравнению данными, получаемыми от прикладных систем АСУ.

- Состав и содержание работ по созданию системы

Осуществление всего комплекса работ по созданию должно осуществляться в несколько очередей. Спецификация работ по созданию первой очереди АСУ "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" в объеме требований настоящего ТЗ приведена в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия работ | Выполняемые работы | Сроки | Итоги выполнения работы |
| Формирование требований | Обследование объектов автоматизации | выполнено | Отчет о результатах обследования |
|  | Разработка Частного технического задания на создание Подсистемы |  | Утверждение заказчиком ЧТЗ на создание Подсистемы |
| Проектирование | Разработка технического проекта на Подсистему Разработка прототипа Подсистемы | 2 месяца с начала выполнения работ | Технический проект на Подсистему Спецификации программно- аппаратных средств Подсистемы |
|  | Разработка проектов организационно- распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему |  |  |
| Поставка программно- технических | Поставка программно-технических средств (лицензинное ПО) для опытной эксплуатации на | 3 месяца с начала выполнения | Акты |

| средств для опытной эксплуатации | объектах автоматизации, входящих в состав опытной зоны | работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка программных средств | Разработка, отладка и тестирование программных средств Подсистемы | 4 месяца с начала выполнения работ | Программные средства на машиночитаемых носителях Комплект проектов организационно- распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему |
| Приемка работ | Проведение предварительных испытаний на стенде Исполнителя | 4 месяца с начала выполнения работ | Протоколы испытаний Акт готовности подсистемы к развертыванию в опытной зоне |

Проведение развертывания в опытной зоне, внедрение и опытная эксплуатация выполняются по отдельным ЧТЗ на развертывание АСУ"Платежи и взаиморасчеты с кредиторами" на объектах опытной зоны по отдельным договорам.

Типовой состав работ по развертыванию, внедрению и опытной эксплуатации, который должен быть предусмотрен в ЧТЗ на развертывание, приведен в таблице 3.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Состав работ |
| Подготовка регламентов применения (должностных инструкций по эксплуатации Подсистемы) | Регламент применения пользователей подсистемы |
|  | Регламент применения системного администратора |
| Обучение | Обучение пользователей |
|  | Обучение администраторов |
| Развертывание подсистемы | Монтаж и пусконаладка серверов |
|  | Установка серверного ПО |
|  | Установка ПО на рабочие станции пользователей |
|  | Установка ПО на рабочие станции администраторов |
|  | Настройка процедур резервного копирования |
| Внедрение подсистемы | Ввод структуры справочников и классификаторов |
|  | Импорт и ввод справочников и классификаторов |
|  | Создание БД заявок |
|  | Настройка процессов документооборота по обработке заявок |
|  | Настройка и тестирование взаимодействия между объектами опытной зоны |

|  | Настройка процедур аналитической обработки статистики работы системы |
| --- | --- |
|  | Участие в комплексе работ по обеспечению информационной безопасности |
|  | Проведение испытаний на объекте, передача в опытную эксплуатацию |
| Опытная эксплуатация | Техническая поддержка в течении опытной эксплуатации |
|  | Устранение ошибок в разработанном ПО |

- Порядок контроля и приемки системы

Испытания Подсистемы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем". При реализации Подсистемы в рамках настоящего ТЗ устанавливаются предварительные испытания на стенде Исполнителя по созданию Подсистемы.

Испытания Подсистемы должны осуществляться в соответствии с документом "Программа и методика испытаний", который должен устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий требуемый уровень достоверности получаемых

результатов. Программа и методика испытаний утверждается Заказчиком.

Приемку работ должна осуществлять приемочная комиссия, в состав которой включаются:

- представители Заказчика;

- представители Исполнителя.

При проведении испытаний приемочной комиссии предъявляются разработанные Исполнителем материалы (конструкторская, программная и эксплуатационная документация и программное обеспечение в исходных и исполняемых кодах). Комплектность

предоставляемой документации определяется требования настоящего ТЗ.

Предварительные испытания заканчиваются подписанием приемочной комиссией протокола испытания с указанием в нем перечня необходимых доработок программного обеспечения, конструкторской, программной и эксплуатационной документации и сроков их выполнения.

После устранения замечаний, осуществляются повторные предварительные испытания Подсистемы. На повторные предварительные испытанияИсполнителем

предъявляются доработанные по результатам ранее выполненных испытаний материалы. Испытания завершаются оформлением Акта готовности Подсистемы к развертыванию в опытной зоне.

Отдельные пункты ТЗ могут изменяться и уточняться по согласованию сторон.

В недельный срок после начала работ исполнитель предоставляет на согласование ОАО "Оргсинтез" план-график работ по данному этапу.

- Требования к документированию

  - Общие требования к документированию

Документы должны быть представлены на бумажном виде (оригинал) и на магнитном носителе (копия). Исходные тексты программ - только на магнитном носителе (оригинал). Возможно предоставление комплекта документации и текстов программ на компакт-дисках.

Все документы должны быть оформлены на русском языке. Состав документов на общее программное обеспечение, поставляемое в составе АИС "Платежи и взаиморасчеты

с кредиторами", должен соответствовать комплекту поставки компании - изготовителя.

  - Перечень подлежащих разработке документов

В ходе создания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

- проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;

- конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;

- сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;

- предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

В процессе cоздания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

- проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;

- конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;

- сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;

- предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

- Порядок внесения изменений

Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться в процессе разработки и приемочных испытаний в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Разработчика.

# Задания для выполнения

## Разработать техническое задание на программный продукт:

- Программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию заместителем директора по СПО и учебной частью. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.

- Программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками учебной части и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.

Практическое занятие № 4

Анализ бизнес-процессов подразделения

Цель работы: знакомство с этапами и задачами проведения предпроектного обследования организации, получение навыков работы при подготовке Отчета об обследовании организации, а также при сборе информации для разработки её бизнес-модели.

# Общие положения

Согласно современной методологии, создание информационной системы (ИС) представляет собой процесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей на всех этапах жизненного цикла: анализ деятельности и формирование требований к системе, проектирование, реализация, тестирование, ввод в действие, эксплуатация и сопровождение. Каждый из этапов заканчивается выпуском конкретного продукта: моделей, программных продуктов, документации и пр. Начальным этапом создания системы всегда является изучение, анализ и моделирование деятельности заказчика.

Обследование - это изучение и диагностический анализ организационной структуры предприятия, его деятельности и существующей в ней системы обработки информации.

Проведение предпроектного обследования предполагает тесное взаимодействие с основными потенциальными пользователями, при этом основной задачей взаимодействия является получение полного и однозначного понимания требований заказчика.

Проведение предпроектного обследования позволяет решить следующие задачи:

- предварительное выявление требований к будущей системе;

- определение структуры организации;

- выявление инструктивно-методических и директивных материалов;

- определение перечня целевых функций организации и основных задач подразделений;

- анализ распределения функций по подразделениям и между сотрудниками;

- выявление функциональных взаимодействий между подразделениями, информационных потоков внутри подразделений и между ними, внешних информационных воздействий;

- выявление собираемой и регистрируемой информации;

- выявление отчетной документации;

- доступ к конфиденциальной информации;

- анализ существующих средств автоматизации обработки информационных процессов в организации;

- определение состава подсистем и перечня их задач, а также возможности применения новых методов решения поставленных задач;

- определение вероятных технических подходов к созданию системы и оценка затрат на ее реализацию.

По итогам проведения обследования формируется документ, называемый "Отчет об обследовании", который, как правило, включает следующие разделы:

- Анализ существующего уровня автоматизации. Составляется список программного обеспечения, используемого в компании, и приводятся данные об использовании этих пакетов в каждом из подразделений организации.

- Общие требования к ИС. Формулируются общие требования к функциональности разрабатываемой системы.

- Формы документов. Устанавливаются перечень и структура документов, которые должны формироваться системой.

- Организационная диаграмма. Отражает организационную структуру подразделений организации и их зон ответственности.

- Описание состава бизнес-процессов, их классификация по степени важности и выделение из них автоматизируемых. Все бизнес-процессы компании должны быть перечислены в общем списке и каждый должен иметь свой уникальный номер.

- Подробное описание автоматизируемых бизнес-процессов.

Документы, входящие в отчет об обследовании, могут быть представлены в виде текстового описания и/или схем, диаграмм и таблиц.

Бизнес-модель организации на этапе предпроектного обследования включает описание бизнес-направлений деятельности, выделение, классификацию и описание бизнес-процессов и соответствующих матриц ответственности.

Бизнес-направления деятельности компании - набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей конкретных сегментов рынка.

Матрица функциональной ответственности представляет собой таблицу, в строках которой расположен список исполнительных звеньев, в столбцах - список функций, выполняемых в компании. Для каждой функции определяется исполнительное звено, отвечающее за эту функцию.

Завершается организационное бизнес-моделирование моделированием данных, которое на этапе предпроектного обследования представляет собой перечень и форматы документов, сопровождающих процессы в компании.

Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности, которые создают результат, имеющий ценность для потребителя. Бизнес-процесс – это цепочка работ (бизнес-функций), результатом которых является какой-либо продукт или услуга.

Согласно стандарту Основные Положения и Словарь -   ИСО/ОПМС   9000:2000   (п. 2.4), "Любая деятельность, или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Чтобы результативно функционировать, организации должны определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего".

Таким образом, любая организация рассматривается как бизнес-система – система, которая представляет собой связанное множество бизнес-процессов, конечными целями которых является выпуск продукции или услуг.

По результатам обследования устанавливается перечень задач управления, решение которых целесообразно автоматизировать, и очередность их разработки, поэтому следует классифицировать планируемые функции системы по степени важности. Один из возможных форматов представления такой классификации - MuSCoW. Эта аббревиатура расшифровывается так: MustHave - необходимые функции; ShouldHave - желательные функции; CouldHave - возможные функции; Won'tHave - отсутствующие функции.

Важнейшим шагом при структуризации любой компании является выделение и

классификация бизнес-процессов. Целесообразно основываться на следующих классах процессов:

- основные;

- процессы управления;

- процессы обеспечения.

Основные процессы ориентированы на производство товаров и услуг, они представляют ценность для клиента и обеспечивают получение дохода. Основные процессы образуют "жизненный цикл" продукции компании. Все они описываются по производственно- коммерческим цепочкам: первичное взаимодействие с клиентом и определение его потребностей

 реализация запроса (заявки, заказа, контракта и т.п.)  послепродажное сопровождение и мониторинг удовлетворения потребностей.

Процесс "реализация запроса", в свою очередь, может быть декомпозирован на подпроцессы более низкого уровня: разработка (проектирование) продукции  закупка (товаров, материалов)  транспортировка (закупленного)  разгрузка, приемка на склад и хранение  производство (со своим технологическим циклом и внутренней логистикой)  приемка на склад и хранение (произведенного продукта)  отгрузка и т.п.

Для описания процесса работы с любым документом можно использовать анализ "жизненного цикла" документа, который может выглядеть следующим образом: сбор исходных

данных  подготовка заполнение  оформление  контроль соответствия установленным требованиям  согласование  утверждение  хранение и т.п.

Процессы управления охватывают весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом. Процессы управления имеют своей целью выработку и принятие управленческого решения. Любая управленческая деятельность развертывается по так называемому "управленческому циклу", который включает: сбор информации  выработку решения  реализацию  учет  контроль  анализ и т. п.

Процессы обеспечения предназначены для жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов. Многие из обеспечивающих процессов стандартны для всех компаний или определенных видов деятельности (транспортное обслуживание, юридическое обеспечение, обеспечение безопасности и т. п.). Большинство из них достаточно хорошо регламентируются должностными и специальными инструкциями.

Информация, полученная в результате предпроектного обследования, используется при разработке документа Техническое задание и далее анализируется с помощью методик функционального и/или объектно-ориентированного анализа и проектирования ИС.

# Выполнение работы

- Провести предпроектное обследование деятельности компании Компания занимается оптовой торговлей медикаментов

В рассматриваемом случае компания планирует закупки, закупает медикаменты, доставляет

медикаменты на склад, приходует медикаменты на склад, продает медикаменты.

Организационная структура компании

Бизнес-процессы компании

  - Управление процессами

  - Стратегическое управление

  - Юридическое обеспечение

  - Закупка товара

  - Управление закупкой и транспортной логистикой

  - Управление маркетингом

  - Хранение и складирование товара

  - Обеспечение безопасности

  - Продажа товара через филиалы

  - Продажа товара оптом

  - Управление финансами

  - Административно-хозяйственное обеспечение

  - ИТ-обеспечение и связь

  - Управление персоналом

- Составить организационную диаграмму

Организационная диаграмма / Матрица ответственности

| Оргструкт ура / Бизнес- процессы | 1. Генеральн ый директор | 1.1. Коммерчес кий директор | 1.2. Финансов ый директор | 1.3. Директ ор по развит ию | 1.4. Директ ор по персона лу | 1.5. Директ ор по логисти ке | 1.6. Директор по безопасно сти | 1.7. Начальник юридическ ого отдела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные бизнес-процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечивающие бизнес-процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Бизнес-процессы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Определите состав бизнес-процессов, подлежащих автоматизации, и кратко их опишите.

# Практическое занятие № 5

Составление технологической документации

Цель работы: ознакомление с процедурой составления технологической документации к разработанному программному продукту.

# Общие положения

Техническая документация на программный продукт (программу) разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСПД и её можно разделить на следующие категории: Программная документация – документация, содержащая сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программы (программного изделия).

Эксплуатационная	документация –	документация,	необходимая	для	обеспечения функционирования и эксплуатации программного изделия.

Документация для программного обеспечения – это справочный текст и визуальная информация, описывающие и отображающие процесс разработки, производства, эксплуатации и сопровождения программного продукта, его потребительские свойства и технические характеристики.

Виды документации для программного обеспечения

В соответствии с таким определением, техническая документация по ПО состоит из четырёх основных типов:

- Проектная – включает описание основных положений, используемых при создании ПО и рабочей среды.

- Техническая – алгоритмы, код, интерфейсы, АРI.

- Пользовательская – руководства для пользователей программы.

- Маркетинговая – содержащая рекламную информацию о продукте.

Различают следующую документацию на программный продукт

| Спецификация | Состав программы и документации на нее |
| --- | --- |
| Ведомость держателей подлинников | Перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных документов |
| Текст программы | Запись программы с необходимыми комментариями |
| Описание программы | Сведения о логической структуре и функционировании программы |
| Программа и методика испытаний | Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля |
| Техническое задание | Назначение и область применения программы, технические, технико- экономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды испытаний |
| Пояснительная записка | Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико- экономических решений |
| Эксплуатационные документы | Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации программы |

Основой для создания любой документации на программные продукты служат стандарты. В настоящее время действуют следующие стандарты документирования:

ГОСТ 19.201 (Единая система программной документации (ЕСПД);

ГОСТ 2.015-2013 (Единая система конструкторской документации (ЕСКД); ГОСТ 34.602 (Комплекс стандартов на автоматизированные системы (КСАС).

В соответствии с нормами Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» кроме стандартов применяются специально разработанные технические регламенты.

Содержание и оформление документации должны отвечать следующим шести требованиям:

- Общим требованиям к программным документам.

Общие требования к оформлению программных документов устанавливает ГОСТ 19.105-78.

Программный документ может подаваться на различных типах носителей данных и состоять из следующих условных частей:

- титульной;

- информационной;

- основной;

- регистрации изменений.

Титульная часть состоит из листа утверждения и титульного листа согласно ГОСТ 19.104-78.

Информационная часть состоит из аннотации и содержания. В аннотации указывают сведения о назначении документа и сжатое изложение его основной части.

Содержание содержит перечень записей о структурных элементах основной части документа, в каждую из которых входят:

- обозначения структурного элемента (номер раздела, подраздела);

- наименование структурного элемента;

- адрес структурного элемента на носителе данных (например, номер страницы, номер файла и т.д.).

Правила обозначения структурных элементов основной части документа и их адресации устанавливают стандарты ЕСПД для каждого типа носителя. Состав и структуру основной части программного документа устанавливают правила ЕСПД на соответствующие документы. О каждом изменении программного документа делают запись согласно ГОСТ 19.603-78.

- Требованиям к описанию языка.

Требования к содержанию и оформлению программного документа по описанию языка (программирование, управление заданием, организация вычислительного процесса) устанавливает ГОСТ 19.506-79. При этом учитываются положения ГОСТ 19.105-78 "Общие требования к программным документам". Составление информационной части (аннотации и содержания) является обязательным.

Описание языка должно содержать следующие разделы.

- Общие сведения. Указывают назначение и дают описание общих характеристик языка, его возможностей, основных сфер использования и т.д.

- Элементы языка. Дают описание синтаксиса и семантики базовых и составляющих элементов языка.

- Способы структурирования программы. Указывают способы вызова процедуры, передачи управления и другие элементы структурирования программы.

- Средства обмена данными. Указывают описание Языковых средств обмена данными (например, средства ввода-вывода, внутреннего обмена данными и т.д.).

- Встроенные элементы. Дают описание встроенных в язык элементов (например, функции, классы и т.д.) и правила их использования.

- Средства отладки программ. Указывают описание наличных средств отладки программ, семантику этих средств, рекомендации относительно их использования.

В случае необходимости содержание разделов можно пояснять примерами. В приложениях к описанию языка можно указывать вспомогательные материалы (формализованные описания языковых средств, иллюстрации, таблицы, графики, формы бланков и т.д.).

## 3. Требованиям к тексту и описанию программы.

Структуру и оформление текста программы устанавливают в соответствии с ГОСТ 19.105-78 "Общие требования к программным документам". Составление информационной части (аннотации и содержания) является обязательным.

Основная часть документа должна состоять из текстов, одного или нескольких разделов, которым дают наименование. Каждый из этих разделов реализуется одним из типов символической записи, например:

- символические записи исходными или промежуточными языками;

- символическое представление машинных кодов и т.д.

В символическую запись разделов рекомендуется включать комментарии, которые могут отображать, например, функциональное 'назначение, структуру (ГОСТ 19.401-78).

Описание программы должно содержать следующие разделы (ГОСТ 19.402-78):

- Общие сведения. Указывают обозначение и наименование программы; программное обеспечение, необходимое для функционирования программы; язык программирования, которым написана программа.

- Функциональное назначение. Указывают классы решаемых задач и (или) назначение программы и сведения о функциональных ограничениях программы.

- Описание логической структуры. Указывают алгоритм программы, использованные методы, структуру программы с описанием функций составляющих частей и связи между ними. Описание логической структуры программы выполняют с учетом текста программы на исходном языке.

- Использованные технические средства. Перечисляют типы ЭВМ и устройства, используемые для работы программы.

- Вызов и загрузка. Указывают способ вызова программы с соответствующего носителя данных, входные точки программы. Допускается указывать адреса загрузки, сведения об использовании оперативной памяти, объем программы.

- Входные данные. Указывают характер, организацию и предварительную подготовку входных данных, а также формат и способ кодирования входных данных.

- Выходные данные. Указывают характер и организацию выходных данных, а также формат и способ кодирования выходных данных.

Допускается содержание разделов иллюстрировать пояснительными примерами, таблицами, схемами, графиками. В приложениях к описанию программы допускается указывать различные материалы, которые нецелесообразно указывать в описании программы.

## 4. Требования к пособию системного программиста.

Требования к содержанию и оформлению программного документа "Пособие системного программиста" устанавливает ГОСТ 19.563-79. При этом учитываются положения ГОСТ 19.105-78 "Общие требования к программным документам". Составление информационной части (аннотации и содержания) является обязательным.

Пособие системного программиста должно содержать следующие разделы.

- Общие сведения о программе. Указывают назначение и функции программы и сведения о технических и программных средствах, которые обеспечивают выполнение этой программы.

- Структура программы. Указывают сведения о структуре программы, ее составные части и связи между ними и другими программами.

- Настройка программы. Указывают описание действий по настройке программы на условия конкретного использования (настройка на состав технических средств, выбор функций и др.).

- Проверка программы. Указывают описание способов проверки, позволяющие оценить работоспособность программы (контрольные примеры, методы прогона, результаты).

- Сообщения системному программисту. Указывают тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки и т.п.

В приложениях к пособию можно указывать вспомогательные  материалы (примеры, иллюстрации, таблицы, графики и т.д.).

## 5. Требования к пособию программиста.

Требования к содержанию и оформлению "Пособия программиста" устанавливает ГОСТ 19.504-79. При этом учитываются положения ГОСТ 19.105-78 "Общие требования к программным документам". Составление информационной части (аннотация и содержание) является обязательным.

Пособие программиста должно содержать следующие разделы.

- Назначение и условия использования программы. Указывают назначение и функции, которые должна выполнять программа, и условия, необходимые для выполнения программы (объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам периферийных устройств, программного обеспечения и т.д.).

- Характеристика программы. Описывают основные характеристики и особенности программы (временные характеристики, режим работы, средств контроля и т.д.).

- Обращение к программе. Указывают описание процедур вызова программы (способы передачи управления и параметров данных и т.д.).

- Входные и выходные данные. Представляют описание организации используемой входной и выходной информации.

- Сообщения. Указывают пакеты сообщений, выдаваемые программисту или оператору в ходе выполнения программы, описание их содержания и действия, которые необходимо выполнять по этим сообщениям.

В приложениях можно указывать вспомогательные материалы (примеры, иллюстрации, таблицы, графики и т.д.).

- Требования к ТЗ.

Порядок построения и оформления ТЗ на разработку программы или программного изделия устанавливает ГОСТ 19.201-78.

Техническое задание содержит следующие разделы.

- Вступление. Указывают наименование, сжато характеризуют сферу использования программы (изделия) и объекта.

- Основания для разработки. В этом разделе указывают:

- документ, на основании которого выполняется разработка;

- организации, утвердившие этот документ;

- наименование и (или) условное обозначение цели разработки.

- Назначение разработки. Указывают функциональное и эксплуатационное назначение программы (изделия).

- Требования к программе или программному изделию. Этот раздел состоит из следующих подразделов:

- требования к функциональным характеристикам и надежности;

- требования к составу и параметрам технических средств, их информационной и программной совместимости;

- условия эксплуатации, специальные требования.

- Требования к программной документации. Указывают предварительный состав программной документации и, в случае необходимости, специальные требования к ней.

- Технико-экономические показатели. В этом разделе указывают:

- ориентировочную экономическую эффективность;

- предусмотренную потребность на год;

- экономические преимущества в сравнении с лучшими образцами (аналогами).

- Стадии и этапы разработки. Устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также термины разработки, определяют исполнителей.

- Порядок контроля и приемки. Указывают виды испытаний и общие требования к приемке работ.

В приложениях к ТЗ в случае необходимости указывают:

- перечень научно-исследовательских и других источников и работ, обосновывающих разработку;

- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые могут быть использованы в разработке.

# Выполнение работы

- Изучить представленные выше ГОСТы.

- Разработать программный документ «Описание программы» в соответствии с ГОСТ 19.402-78. ЕСПД на созданный ранее программный продукт (сайт или БД+предоставить скрины продукта)

Либо создать продукт , например с помощью онлайн системы Tilda https://tilda.cc/projects/?projectid=6514756&addnewpage=yes

Рекомендуемая	структура	основной	части	программного	документа	«Описание программы» (по ГОСТ 19.402-78):

  - Общие сведения

    - Обозначение и наименование программы

    - Программное обеспечение, необходимое для функционирование программы

    - Языки программирования, на которых написана программа

  - Функциональное назначение

    - Классы решаемых задач

    - Назначение программы

    - Сведения о функциональных ограничениях на применение

  - Описание логической структуры

    - Алгоритм программы

    - Используемые методы

    - Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними

    - Связи программы с другими программами

  - Используемые технические средства

  - Вызов и загрузка

    - Способ вызова программы с соответствующего носителя данных

    - Входные точки в программу

  - Входные данные

    - Характер, организация и предварительная подготовка входных данных

    - Формат, описание и способ кодирования входных данных

  - Выходные данные

    - Характер и организация выходных данных

    - Формат, описание и способ кодирования выходных данных

# Практическое занятие № 6

Разработка эксплуатационной документации.

Разработка руководства оператора

Цель работы: ознакомиться с процедурой составления пользовательской (эксплуатационной) документации к программному продукту, научиться на практике разрабатывать руководство оператора (пользователя).

# Общие положения

Эксплуатационная документация должна обеспечивать отчуждаемость ПС от их первичных разработчиков, адекватно отражать требуемое внешнее качество и качество в использовании, а также возможность освоения и эффективного применения ПС достаточно квалифицированными специалистами. Она применяется непосредственными пользователями в соответствии с функциональным назначением ПС, а также заказчиками, покупателями и поставщиками программных продуктов. Состав этой документации формируется с использованием части технологических документов с учетом требований заказчиков или потенциальных пользователей ПС. Содержание эксплуатационных документов должно предотвращать или исключать возможность некорректного использования комплекса программ пользователями за пределами условий эксплуатации, при которых поставщиком гарантируются требуемые и утвержденные характеристики качества функционирования ПС. При формировании эксплуатационных документов ПС, кроме базовых стандартов жизненного цикла могут использоваться ряд ведомственных нормативных документов и фирменных руководств.

Эксплуатационная документация включает в себя:

- Документация администрирования при применении ПС;

- Документация операторов-пользователей при применении программного средства;

- Документация обучения специалистов применению ПС.

К эксплуатационной документации на программный продукт относятся следующие документы:

- Ведомость эксплуатационных документов.

- Описание применения.

- Формуляр.

- Руководство оператора (пользователя).

- Руководство системного программиста.

- Руководство программиста.

Данные документы создаются в соответствии с действующими ГОСТами серии 19.50x.xx.

В рамках выполнения данной работы необходимо разработать руководство оператора (пользователя) в соответствии с ГОСТ 19.505- 79 https://www.swrit.ru/doc/espd/19.505-79.pdf

Данный стандарт устанавливает требования к содержанию и оформлению программного документа «Руководство оператора», определённого ГОСТ 19.101-77.

Структуру и оформление документа устанавливают в соответствии с ГОСТ 19.105-78. Составление информационной части (аннотации и содержания) является обязательным.

Документация администрирования при эксплуатации информационной системы должна обеспечивать поддержку первичной инсталляции, штатного функционирования и восстановления программ и данных после сбоев и отказов. Управляющая деятельность администратора состоит в манипулировании управляемыми объектами и должна описываться, анализироваться и регламентироваться совокупностью требований и документов. Для этого необходима полная документация о компонентах информационной системы (компьютерах, сетевых устройствах), которые имеют свои особенности в управлении с помощью специальных

программных компонентов, поддерживающих администрирование и управление системой. К основным функциям системы администрирования, документы для которых подлежат разработке и оцениванию, относятся:

- планирование использования памяти и производительности вычислительной системы в рабочем режиме применения ПС, оперативное управление и распределение ресурсов информационной системы;

- инсталляция и генерация рабочих версий ПС для оперативных пользователей;

- управление и учет внешней среды при выполнении адаптации и реконфигурации конкретного ПС;

- выявление, регистрация и накопление данных о сбоях и дефектах функционирования программ и данных;

- управление средствами защиты информации и санкционированного доступа пользователей, анализ попыток взлома системы защиты, восстановление программ и информации баз данных при искажениях;

- сбор и обобщение статистики о качестве функционирования ПС в составе системы обработки информации.

Документация операторов-пользователей должна обеспечивать корректную и квалифицированную эксплуатацию комплекса программ во всем диапазоне его характеристик, предписанных требованиями заказчика и зафиксированных метриками в использовании. Объектами разработки и оценивания являются документы на процедуры и компоненты интерфейса с внешней средой и с пользователями, определяющие инициализацию соответствующих операций, их ход и результаты, а также комфортность их выполнения. Должно быть предусмотрено достаточное качество идентификации ошибочных действий и ситуаций, а также стандартизированной формы сообщений об ошибках пользователей.

Руководство оператора должно содержать следующие разделы:

- назначение программы;

- условия выполнения программы;

- выполнение программы;

- сообщения оператору.

В зависимости от особенностей документы допускается объединять отдельные разделы или вводить новые.

В разделе «Назначение программы» должны быть указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы и ее эксплуатации.

В разделе «Условия выполнения программы» должны быть указаны условия, необходимые для выполнения программы (минимальный и (или) максимальный состав аппаратурных и программных средств и т.п.).

В разделе «Выполнение программы» должна быть указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузки и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды.

В разделе «Сообщения оператору» должны быть приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.).

Допускается содержание разделов иллюстрировать поясняющими примерами, таблицами, схемами, графиками.

В приложения к руководству оператора допускается включать различные материалы, которые нецелесообразно включать в разделы руководства.

Приобретение, поставка, разработка, функционирование и сопровождение программных средств в значительной степени зависит от квалификации специалистов. Поэтому эксплуатационной документацией обязательно должно поддерживаться эффективное обучение

персонала с целью его подготовки к приобретению, поставке, применению и сопровождению программного средства. Процесс обучения специалистов, контроль и учет результатов обучения с оцениванием достигнутой ими квалификации должен гарантировать, что соответствующие категории обученного персонала готовы для выполнения запланированных действий и решения задач с определенным программным средством.

# Выполнение работы

- Изучить представленные выше ГОСТы.

- Разработать руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79 на созданный ранее программный продукт.

Практическая работа№ 7. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя (тех. документация пользователя) — документ, назначение - помощь в использовании какой-либо системы (сайта, чат-бота, БД и так далее). Документ входит в состав технической документации на систему и, подготавливается техническим писателем.

ЗАДАНИЕ МОДУЛЯ 4 демо экзамена::

- Вам необходимо разработать руководство пользователя для сайта колледжа СМК https://stavmk.ru/

которое описывает последовательность действий для выполнения всех функций вашей системы. При подготовке документации старайтесь использовать живые примеры и скриншоты вашей системы для более наглядного пояснения шагов работы с различным функционалом.

Обратите внимание на оформление документа: оформите титульный лист, используйте автоматическую нумерацию страниц, разделите руководство на подразделы и сформируйте оглавление, используйте ссылки на рисунки, нумерованные и маркированные списки для описания шагов и т. д.

Сохраните итоговый документ с руководством пользователя в формате Word, используя в качестве названия следующий шаблон: Руководство пользователя XX , где XX - номер вашего рабочего места.

ШАБЛОН РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В документе папки под название ШАБЛОН

План выполнения задания:

- Ознакомиться с материалом этого документа по Руководству пользователя

- Написать Руководство пользователя по заданию

оформите титульный лист

Утверждаю

руководитель предприятия

ООО «СофтЛайн»
                                                                      ____________ Великородняя Н. А.

«__» ________2022 г.

М.П.

Согласовано

руководитель предприятия

ООО «СофтЛайн» ____________ Великородняя Н. А.

руководитель предприятия

«___» __________20__ г. М.П.

Руководство пользователя

для _______________________

Ставрополь, 2023 г.

используйте автоматическую нумерацию страниц

разделите руководство на подразделы    и сформируйте содержание

- Создание оглавления

- Создание заголовков

## 1 Введение  
1.1 Область применения

## 1.2 Краткое описание возможностей

## 1.3 Уровень подготовки пользователя

## 1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю

## Каждый раздел с новой страницы!

## ____________________________________________________________________________________________________________
2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

## 2.2 Условия, при соблюдении

используйте ссылки на рисунки, нумерованные и маркированные списки для описания шагов и т.д.

Пример оформления таблиц

В соответствии с техническим заданием был составлен календарный план разработки (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Календарный план разработки базы данных «Система коммерческих организаций»

| Название этапа | Сроки этапа | Чем заканчивается этап |
| --- | --- | --- |
| Изучение предметной области. Проектирование базы данных. Разработка предложений по реализации | 17.01.2023-16.02.2023 | Предложения по работе системы. Акт сдачи-приемки. |
| Разработка Базы данных «Система коммерческих организаций». | 17.02.2023-29.03.2023 | Готовая база данных «Система коммерческих организаций». |
| Тестирование и отладка Базы данных «Система коммерческих организаций». Внедрение. | 30.03.2023- 09.04.2023 | Готовая база данных «Система коммерческих организаций». Программная документация. Акт сдачи-приемки работ. |

Пример оформления рисунков

ER-диаграмма базы данных «Система коммерческих организаций» представлена на Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – ER-диаграмма базы данных «Система коммерческих организаций»

Пример оформления нумерованных и маркированных списков для описания шагов и т.д.

Вариант-1

Разработка должна быть проведена в три стадии:

1. Разработка технического задания.

2. Рабочее проектирование.

3. Внедрение.

Вариант-2

В данной ER-диаграмме представлены 4 сущности:

- регионы;

- показатели;

- журнал отчётности;

- предприятия.

# Шаблон руководства пользователя по ГОСТ 34

## Структура и содержание документа «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (выучить наизусть)

Требования к структуре руководства пользователя по ГОСТ 34 устанавливаются РД 50-34.698-90. В общем случае документ должен состоять из следующих разделов:

1 Введение
1.1 Область применения
1.2 Краткое описание возможностей
1.3 Уровень подготовки пользователя
1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю
2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации
2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением (например, вид ЭВМ и конфигурация технических средств, операционная среда и общесистемные программные средства, входная информация, носители данных, база данных, требования к подготовке специалистов и т. п.)
3 Подготовка к работе
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
3.2 Порядок загрузки данных и программ
3.3 Порядок проверки работоспособности
4 Описание операций
4.1 Описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур
4.2 Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения функций, комплексов задач (задач), процедур
4.2.1 Наименование операции
4.2.2 Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции
4.2.3 Подготовительные действия
4.2.4 Основные действия в требуемой последовательности
4.2.5 Заключительные действия
4.2.6 Ресурсы, расходуемые на операцию
5 Аварийные ситуации
5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств
5.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных
5.3 Действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в данные
5.4 Действия в других аварийных ситуациях
6 Рекомендации к освоению

1 Введение (что можно описать в этом разделе:: Область применения, Краткое описание возможностей, Уровень подготовки пользователя, Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю).
2 Назначение и условия применения (что можно описать в этом разделе:Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации; Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением (например, вид ЭВМ и конфигурация технических средств, операционная среда и общесистемные программные средства, входная информация, носители данных, база данных, требования к подготовке специалистов и т. п.))
3 Подготовка к работе (что можно описать в этом разделе:Состав и содержание дистрибутивного носителя данных, Порядок загрузки данных и программ,  Порядок проверки работоспособности)
4 Описание операций (что можно описать в этом разделе:Описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур; Описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения функций, комплексов задач (задач), процедур;Наименование операции; Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции; Подготовительные действия; Основные действия в требуемой последовательности; Заключительные действия; Ресурсы, расходуемые на операцию)
5 Аварийные ситуации (что можно описать в этом разделе:Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств; Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных; Действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в данные;Действия в других аварийных ситуациях; Рекомендации к освоению)

6 Рекомендации к освоению

# Практическая работа№ 8 Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места

Цель: познакомиться с методом разработки программного обеспечения, научится выполнять разработку программного продукта в команде.

Содержание работы

1. Рассмотрение теоретической части: групповая разработка программного обеспечения компьютерных систем

2. Выполнение заданий по организации команд разработки

Теоретическое обоснование

Существует две основные модели организации коллектива при разработке ПО:

1) Иерархическая модель определяет начальников и подчиненных.

2) Модель проектной группы, согласно которой в проектной группе предусматривается распределение обязанностей руководителя между членами коллектива. При этом за проект отвечает не один человек, а все члены группы — каждый за свой участок.

При разработке программного обеспечения выполняемые задачи распределяются:

| по семи ролевым группам: - управление программой (program management); - архитектура продукта (architecture); - разработка (development); - тестирование (test); - управление выпуском (release operations); - удовлетворение потребителя (user experience); - управление продуктом (product management) | и шести ролям: - менеджер проекта (project manager) – ролевая группа Управление программой; - архитектор (archrect) – ролевая группа Архитектура; - разработчик (developer) – ролевая группа Разработка; - тестер (tester) – ролевая группа Тестирование; - релиз-менеджер (release manager) – ролевая группа Управление выпуском; - бизнес-аналитик (business analyst) – ролевые группы Управление продуктом и Удовлетворение потребителя. |
| --- | --- |

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется вспомнить типологию программного обеспечения и основные понятия о групповой разработке программного обеспечения.

Третье и четвертое задания зафиксируйте в тетради.

Задания

- найдите в интернете информацию по  «Принципы и методы коллективной работы»

- выберите один из вариантов:

| Вариант | Задание |
| --- | --- |
| 1) | Разработать автоматизированную информационную систему для банка |
| 2) | Разработать обучающую компьютерную игру |
| 3) | Разработать образовательный портал учебного заведения |

- Какие работы предстоит выполнить, и распределите функции между членами группы в соответствии с выбранной моделью групповой разработки?

- Опишите перечень работ каждого участника группы и составьте их список

Контрольные вопросы

- Назовите типологию программного обеспечения

- Дайте описательную характеристику групповой разработки программного обеспечения

- Укажите положительные и отрицательные стороны групповой разработки

Форма отчёта

Конспект с распределенными функциями, устные ответы на контрольные вопросы

# Практическая работа№9 Разработка технического задания на внедрение информационной системы

# Цель: Изучить основные положения государственного стандарта Гост 34.602-89.

# Краткие теоретические сведения:

Стандарт 34.602-89 распространяется на автоматизированные системы (АС) для автоматизации различных видов деятельности (управление, проектирование, исследование и т. п.), включая их сочетания, и устанавливает состав, содержание, правила оформления документа «Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы».

ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания (развития или модернизации - далее создания) автоматизированной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка при вводе в действие.

ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы регламентирует структуру ТЗ на создание именно СИСТЕМЫ, в которую входят ПО, аппаратное обеспечение, люди, которые работают с ПО, и автоматизируемые процессы.

Согласно ГОСТ 34 техническое задание должно включать следующие разделы:

1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания (развития) системы
3. Характеристика объектов автоматизации
4. Требования к системе
5. Состав и содержание работ по созданию системы
6. Порядок контроля и приемки системы
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки

При разработке ТЗ для государственных проектов Заказчики, как правило, требуют соблюдение именно этого стандарта.

Задание:

- Изучите структуру государственного стандарта ГОСТ 34.602-89.

- Дайте краткое описание каждого раздела технического задания согласно ГОСТ.

- Запишите порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на вашу систему

Практическая работа№10,11

Разработка графика разработки и внедрения информационной системы (часть 1 и часть 2 )

1 этап

Разработка проекта внедрения программного продукта. Определение целей и задач внедрения, разбиение на рабочие группы.

Цель: научиться определять цели и задачи внедрения программного продукта,  разбиению команды разработчиков на рабочие группы.

Содержание работы

1. Постановка целей и задач внедрения ПП

2. Разбиение коллектива разработчиков на рабочие группы

3. Работа в группах

Теоретическое обоснование

Внедрение программного обеспечения — процесс настройки программного обеспечения под определенные условия использования, а также обучения пользователей работе с программным продуктом.

Прежде всего, можно выделить следующие цели внедрения ПП:

| - Обеспечение стабильной повторяемости результатов с заданным качеством. | - Снижение квалификационных требований к участникам IT-проектов. | - Сокращение сроков выполнения IT-проектов. |
| --- | --- | --- |

После определения целей, следует сконцентрироваться на действиях, на каждом из этапов работы, преимущественно на процессе исполнения

Коллективная разработка. Одним из основных вопросов коллективной разработки является разделение труда.

Модели разбиения коллектива на рабочие группы:

| - иерархическая модель, - матричная модель (равноправные соисполнители), - бригада главного программиста, | - программирование в парах, - ядерная модель, - общинная модель разработки |
| --- | --- |

Методические указания

Для выполнения практической работы вам понадобиться вспомнить основные цели и задачи внедрения ПО и основные рабочие группы в команде разработчиков.

Задания

- Вспомните возможные цели и задачи внедрения ПО.

- Сформулируйте цели и задачи внедрения вашего ПО.

- Вспомните основные модели разбиения на рабочие группы в команде разработчиков ПО

- Организуйте разбиение вашего коллектива (всей группы целиком) на рабочие группы в соответствии с классификацией.

- По группам обсудите и распределите обязанности конкретно для каждого участника.

- Результаты зафиксируйте письменно.

Контрольные вопросы

- Назовите возможные цели и задачи внедрения ПО.

- Назовите основные рабочие группы в команде разработчиков.

- Дайте функциональную характеристику каждой группе.

Форма отчёта

Конспект, с планом создания программного продукта и распределёнными обязанностями. Выполненный модуль «Коллективная разработка программного обеспечения». Ответы на вопросы.

Этап 2

Разработка проекта внедрения программного продукта. Распределение заданий рабочим группам, разработка технических заданий.

Цель:  научиться распределять задания по рабочим группам, разрабатывать техническое задание.

Содержание работы

1. Распределение заданий по рабочим группам

2. Разработка технического задания

Теоретическое обоснование

Существует несколько моделей разбиения на рабочие группы команды разработчиков ПО, например Бригада главного программиста, в которой лишь один участник команды занимается основной работой, остальные оказывают ему всевозможную поддержку.

Основные члены  бригады выполняют следующие  функции.

| - Главный программист | Лично выполняет анализ и проектирование, создание и отладку кода, написание документации. Должен обладать том, большим опытом работы и существенными знаниями. |
| --- | --- |
| - Дублер | Может выполнять любую работу главного программиста, но менее опытен. Подстраховывает главного программиста, может заниматься написанием кода, но не несет ответственности за проект. |
| - Администратор,(менеджер) | Под его контролем находятся деньги и люди, помещения, машинные ресурсы, контакты с другими группами и руководством. |
| - Редактор | Его задача — критически переработать черновики документации, созданные главным программистом, снабдить их ссылками и библиографией и обеспечить публикацию или помещение в Интернете. |
| - Языковед | Эксперт в тонкостях языков программирования. Может найти эффективные способы использования языка для решения сложных задач. Обычно работает с несколькими бригадами. |
| - Инструментальщик | Разработчик специализированных инструментов — утилит и сценариев. Поддерживает основной инструментарий и оказывает по нему консультации. При необходимости может осуществлять администрирование операционной системы. |
| - Отладчик | Разработчик тестов и организатор тестирования программного продукта |
| - Делопроизводитель | Отвечает за регистрацию всех технических данных бригады в библиотеке программного продукта. |

Рекомендуется создавать команды на основе бригады  главного программиста лишь для небольших  проектов.

Методические указания

Для выполнения практической работы вам понадобиться вспомнить основные функции рабочих групп в команде разработчиков и основные понятия о техническом задании.

Задания

- Вспомните, какую модель разбиения коллектива разработчиков вы выбрали  при выполнении этапа 1

- В соответствии с выбранной ранее моделью распределите задания по группам (составте график по датам начиная с сегодняшнего занятия)

- Обсудите, разработайте и оформите в электронном виде техническое задание разработки вашего ПО.

Контрольные вопросы

- Назовите возможные цели и задачи внедрения ПО.

- Назовите основные рабочие группы в команде разработчиков.

- Дайте функциональную характеристику каждой группе.

Форма отчёта

Конспект, с распределёнными по группам заданиями и оформленное техническое задание. Ответы на вопросы.

Этап 3

Разработка проекта внедрения программного продукта. Управление внедрением.

Цель:  научиться управлять внедрение программных продуктов

Содержание работы

Распределение функций управления внедрением в рабочих группах

Теоретическое обоснование

Методологии внедрения представляют собой глубоко проработанные, проверенные, многократно апробированные рабочие инструкции и шаблоны проектных документов. Такие стандарты обычно далеки от теоретических абстракций, ориентированы на особенности конкретных систем, содержат наилучший опыт.

Управление проектами разделяется на управление  - по стоимости, срокам и содержанию.

Управления сроками проекта ( time management ) - это процесс, используемый для обеспечения своевременного завершения проекта. Он состоит из шести процессов:

| - Определение состава операций | - процесс определения конкретных плановых операций, которые необходимо выполнить для внедрения ИС. |
| --- | --- |
| - Определение взаимосвязей операций | - процесс выявления и документирования последовательности выполнения плановых операций. |
| - Определение ресурсов операции | - процесс определения необходимых для выполнения каждой плановой операции ресурсов и их количества. |
| - Определение длительности операций | - процесс определения продолжительности выполнения каждой плановой операции. |
| - Разработка расписания | - процесс составления расписания проекта с учетом последовательностей операций, их длительности, требований к ресурсам и ограничений на сроки выполнения проекта в целом. |
| - Управление расписанием | - процесс управления изменениями расписания проекта. |

Проект считается успешным, если он завершен в установленные сроки, выполнен в рамках бюджета и в соответствии с ожиданиями заказчика.

Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат и обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета. К процессам управления стоимостью относятся:

| - стоимостная оценка | - определение примерной стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта; |
| --- | --- |
| - разработка бюджета расходов | - суммирование оценок стоимости отдельных операций или пакетов работ с целью формирования базового плана по стоимости; |
| - управление стоимостью | - воздействие на факторы, вызывающие отклонения по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта. |

Управление рисками тесно связано с общим жизненным циклом проекта. На ранних этапах преобладают риски, связанные с бизнесом, рамками проекта, требованиями к конечному продукту и проектированием этого продукта. На стадии реализации доминируют технологические риски, далее возрастает роль рисков, связанных с поддержкой и сопровождением системы. На протяжении всего жизненного цикла проекта возникают новые риски, что требует проведения дополнительных операций анализа и планирования.

Целью управления рисками проекта является повышение вероятности реализации и значимости позитивных событий и снижение вероятности реализации событий, негативных для целей проекта.

Методические указания

Для выполнения практической работы вам понадобиться вспомнить основные управляющие внедрением функции в команде.

Задания

- В ранее созданных вами группах распределите функции управления

- Определите ответственных и исполнителей управления

- Продумайте и опишите все процессы управления

- Создайте отчеты о проделанной работе

Контрольные вопросы

- Что такое методологии внедрения?

- Назовите известные вам методологии управления

- Что такое управление сроками проекта? Для чего оно нужно?

- Из каких процессов оно состоит?

- В чем заключается управление стоимостью?

- Из каких процессов оно состоит?

- В чем заключается управление рисками?

Форма отчёта

Конспект, с отчётом о проделанной работе. Ответы на вопросы.

Этап 4

Разработка проекта внедрения программного продукта. Обсуждение результатов внедрения.

Цель: научиться предвидеть результаты внедрения, видеть цель во внедрении

Содержание работы

- Рассмотрение различных вариантов внедрения

- Обсуждение результатов данного внедрения

- Конспектирование выводов

Теоретическое обоснование

Внедрение программного обеспечения - это процесс настройки программного обеспечения под определенные условия использования, а также обучения пользователей работе с программным продуктом.

Эффекты от внедрения. Эффекты можно разделить на две большие категории: эффект, получаемый на стратегическом уровне, т.е. на уровне бизнеса, и тактический эффект, который получат все участники процесса.

| Стратегический эффект: | - обеспечение прозрачности и измеряемости достижения стратегических целей, т.е. коэффициент попадания по стратегическим целям возрастает; - снижение вероятности проявления рисков в сфере информационных технологий, так как все проекты собираются в общую базу знаний, которая в дальнейшем используется как источник лучших практик компании в управлении проектами и рисками; - повышение рентабельности IT-услуг за счет снижения сроков проведения проекта, снижения издержек поддержки и т.д.; - повышение инвестиционной привлекательности IT-проектов, что очень актуально для внутренних отделов сопровождения, так как в бизнес-подразделениях больших компаний IT-отделы часто ассоциируются как отделы бесполезной нагрузки, которые что-то делают, а оно никогда нормально не работает; - повышение доверия бизнеса к IT за счет качественно обработанных запросов IT-отделами от бизнеса. |
| --- | --- |
| Тактический эффект: | - уменьшение сроков и снижение стоимости обработки новых запросов, т.е. обработки новых требований, новых потребностей бизнеса и снижение себестоимости исправления дефектов; - улучшение качества IT-услуг – это вовремя выполненные работы с заранее определенным качеством; - увеличение эффективности используемых ресурсов – хорошо организованный и формализованный процесс позволяет четко определить роли и ответственности каждого участника этого процесса; - более четкое и реалистичное планирование, т.е. исключение формирования планов на основе «умножить на 2» и создание реальных плановых сроков, которым следуют все; - значительное уменьшение времени на принятие решения. Доступ ко всей проектной информации, статистике и проектной документации обеспечивает возможность оперативно принимать решения, необходимые для реализации возникших проблем или новых запросов; - снижение влияния человеческого фактора. Автоматизация часто повторяемых операций позволит участникам проекта сосредоточиться на решении более важных задач и обеспечит качественное и безошибочное выполнение этих операций. |

Методические указания

При выполнении практической работы, ориентируйтесь на цели и задачи разрабатываемого ПО.                      Задания

- Повторите теоретический материал

- Обсудите результаты внедрения следующих вариантов:

Контрольные вопросы

- Что  такое внедрение?

- Какие эффекты можно ожидать от внедрения ПО?

- Какие результаты можно ожидать от внедрения ПО?

# Лабораторная работа № 12

# Сравнительный анализ методологий проектирования

Цель: научиться выполнять разработку программного продукта в команде с различным жизненным циклом

Содержание работы

Составление планов работ по созданию программного обеспечения с различным жизненным циклом

Теоретическое обоснование

Модель жизненного цикла программного продукта – структура, определяющая последовательность выполнения процессов, действие и задач, выполняемых на протяжении жизненного цикла программного продукта (ПП), и взаимосвязь между ними.

Рис.3. Наиболее распространённые модели жизненного цикла ПП

Модель жизненного цикла зависит от специфики и сложности выполняемого проекта и от условий, в которых создается и будет функционировать программный продукт.

Методические указания

Для выполнения практической работы вам понадобиться вспомнить основные модели ЖЦПО, их этапы

Задания

- Вспомните основные модели ЖЦПО.

2. Выберите для вашей группы одну из моделей и обсудите перечень работ по созданию программного обеспечения для своего варианта ПП.

4. Проведите сравнение с другими моделями и ответьте почему выбрали именно эту модель

Контрольные вопросы

- Перечислите модели ЖЦПО

- Дайте сравнительную характеристику каждому виду.

Форма отчёта

Конспект, электронный документ с планом создания программного продукта и распределёнными функциональными ролями. Ответы на вопросы.

# Лабораторная работа №13 Анализ бизнес-процессов подразделения

Цель: научиться выбирать наилучший вариант внедрения ПО.

Теоретическое обоснование

Разработка и Обеспечение качества функционирования компьютерных систем - сложный и кропотливый процесс, который требует перемен в системе управления компанией и больших затрат труда, времени и других ресурсов. Создание информационной системы возможно одним из следующих способов:

| - разработка силами программистов предприятия; | - заказ разработки у специализированного предприятия; | - приобретение готового программного обеспечения. |
| --- | --- | --- |

Варианты внедрения программного обеспечения:

| Вариант | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Внедрение полностью собственными силами | - Меньшие финансовые затраты - Знание бизнес-процессов - Независимость на этапе эксплуатации | - Требуются специалисты с хорошим знанием программного продукта - Требуются программисты - Требуется разработка методологии управления проектом и четкое следование ей - Необходимость решения вопроса занятости сотрудников, выделенных (или нанятых) для реализации проекта |
| Реализация проекта (или его этапов) "под ключ" силами внешней компании-консультанта | - Опыт управления проектами - Разработанная и "обкатанная" методология внедрения - Опыт внедрения системы на нескольких предприятиях - Владение современными методами построения систем управления - Штат опытных программистов | - Большие финансовые затраты - Сторонние консультанты не знают особенностей конкретного предприятия, и им требуется время на их изучение - Проблема поддержания системы на этапе эксплуатации |
| Привлечение руководителя проекта от внешней компании-консультанта | - Меньшие финансовые затраты - Опыт управления проектами - Опыт внедрения системы на нескольких предприятиях - Владение современными методами построения систем управления - Независимость на этапе эксплуатации | - Требуется разработка методологии управления проектом и четкое следование ей - Необходимость решения вопроса занятости сотрудников, выделенных (или нанятых) для реализации проекта - Требуются программисты |
| Привлечение экспертов по продукту от внешней компании-консультанта | - Меньшие финансовые затраты - Знание программного продукта | - Требуется разработка методологии управления проектом и четкое следование ей - Необходимость решения вопроса занятости сотрудников |

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется вспомнить варианты внедрения программного обеспечения.

Задания

- Выберите для вашей группы одну из нижеприведенных организаций

- Арбитражный суд Российской Федерации. Программа для делопроизводства

- ООО «REHAU». Программа для повышения эффективности работоспособности сотрудников компании и увеличения масштабов бизнеса.

- Нефтегазовая компания. Внедрение информационной системы

- Образовательная организация. Внедрение Системы электронного документооборота

- Предприятие ЗАО «Глобус». Внедрение интегрированной системы контроллинга.

- ООО "Петромакс Спедиитори Петербург". Внедрение корпоративных информационных ERP-систем.

- ОАО «Авиаагрегат». Внедрение продуктов Siemens PLM Software

- Собственный вариант

- Исходя из предположения, что вашей фирме необходим некий оптимизирующий работу программный продукт (см. предыдущие практические работы), выберите один из вариантов внедрения программного обеспечения

- Свой выбор обоснуйте по таблице из теоретического обоснования.

Контрольные вопросы

- Какие варианты внедрения программного обеспечения вы знаете?

- Перечислите преимущества и недостатки каждого варианта

Форма отчёта

Обоснованный выбор одного из вариантов внедрения. Ответы на вопросы.

# Лабораторная работа № 14,15

# Разработка и оформление предложений по расширению функциональности информационной системы (часть 1) (часть 2)

Цель: научиться организовывать работы по сопровождению

Теоретическое обоснование

Целями сопровождения являются:

| - выявление и устранение обнаруженных дефектов и ошибок в программах и данных, - введение новых функций и компонентов в ПС, - анализ состояния и корректировка документации, | - тиражирование и контроль распространения версий ПС, - актуализация и обеспечение сохранности документации и физических носителей |
| --- | --- |

Основная задача сопровождения - изменить и улучшить существующий программный продукт, сохраняя его целостность и функциональную пригодность. Разработчик должен подготовить план обеспечения сопровождения, в котором отражены конкретные методы, соответствующие ресурсы и последовательности работ. Следует определить необходимые усилия по обеспечению мониторинга и оценки аспектов сопровождаемости в процессе разработки

Вначале необходимо определить концепцию сопровождения. Такой документ, например, по стандарту ISO/IEC 14764 (Standard for Software Engineering - Software Maintenance) должен касаться следующих вопросов:

| - Содержания деятельности по сопровождению - Адаптации процесса сопровождения | - Идентификации организации, которая будет заниматься сопровождением - Оценки стоимости сопровождения |
| --- | --- |

После разработки концепции деятельности по сопровождению должен быть сформирован соответствующий план сопровождения. Этот план должен подготавливаться одновременно с разработкой программной системы. План должен определять как пользователи будут размещать свои запросы на модификацию (изменения) или сообщать об ошибках, сбоях и проблемах.

Работы по планированию сопровождения (Maintenance planning activity)

Планирование является более чем необходимым для адекватного проведения работ по сопровождению и должно касаться связанных с этим вопросов с нескольких точек зрения:

| - Бизнес-планирование (организационный уровень) - Планирование непосредственных работ по сопровождению (уровень передачи программного обеспечения) | - Планирование релизов/версий (уровень программного обеспечения) - Планирование обработки конкретных запросов на изменение (уровень запроса) |
| --- | --- |

Общий план сопровождения должен определять:

| - причины необходимости сопровождения; - состав исполнителей работ по сопровождению; - роли и обязанности каждого субъекта, вовлеченного в сопровождение; - как должны быть выполнены основные процессы и работы; - какие имеются и необходимы ресурсы для сопровождения; - методы и средства организации работ по управлению, выпуску продукта и синхронизации работ; | - перечень всех проектных результатов и продуктов, подлежащих поставке заказчику; - критерии завершения соответствующей деятельности, работ и задач; - состав отчетных материалов по этапам, затратам и графикам проведения работ; - периодичность и способы выдачи отчетных материалов; - состав отчетных материалов по проблемам и устраненным дефектам; - место проведения сопровождения; - время начала и длительность сопровождения. |
| --- | --- |

Заказчик может заключить соглашение с разработчиком базовой версии ПС об организации сопровождения или выбрать в качестве сопроводителя третью сторону (помимо разработчика). Сопровождение может также быть проведено по соглашению между двумя сторонами внутри одного предприятия.

Сопроводители должны документально описать программный продукт в соответствии с приведенными рекомендациями. Должны быть обновлены или разработаны (при необходимости) следующие документы:

- технические требования (спецификации),

- руководства специалиста по сопровождению,

- руководства пользователя ,

- руководства по вводу в действие и инсталляции.

Имеется ряд факторов, влияющих на создание или обновление документов, некоторыми из них являются доступ к исходным программам, наличие инструментальных средств анализа программ и наличие среды тестирования программного средства.

Сопроводитель и заказчик должны заключить договор на сопровождение и указать в нем возможные процедуры внесения изменений в сопровождаемые программные продукты. Процедуры могут быть использованы как разработчиком оригинала, базовой версии ПС, так и независимым сопроводителем и охватывать:

| - основные требования и правила, используемые для определения того, когда ПС может быть локально откорректировано, а когда необходима новая базовая версия программного продукта с использованием для ее подготовки и инсталляции процесса разработки; - описания типов редакций версий, в зависимости от частоты их появления или влияния на эксплуатацию программного продукта (например, экстренные редакции, периодические редакции); | - способы информирования заказчика о состояниях текущих или намечаемых изменений; - методы, подтверждающие невозможность появления дополнительных проблем и дефектов в связи с внесением конкретных изменений в данное программное средство; - классификацию типа изменения, его очередности (приоритетности) и взаимосвязи с другими предложенными изменениями. |
| --- | --- |

Персонал сопровождения должен проводить проверку внесенного изменения совместно с заказчиком, утвердившим модификацию в целях подтверждения функциональной пригодности и работоспособности откорректированного программного продукта и получить подтверждение того, что внесенное изменение удовлетворяет требованиям, установленным в договоре.

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется  повторить теоретический материал. При выполнении пункта 2, можно пользоваться образцами из интернет источников

Задания

- Изучите теоретический материал, частично законспектируйте

- Согласно теоретическому обоснованию разработайте комплекс документов, организовывающий сопровождение вашего программного продукта. В комплекс включите:

| - Цели сопровождения вашего ПО - Задачи сопровождения - Концепцию сопровождения - План сопровождения (по пунктам) | - Пакет документов по сопровождению - Договор на сопровождение с указанием процедур внесения изменений - Порядок отчетности о проведённых работах |
| --- | --- |

Контрольные вопросы

- Назовите цели и задачи сопровождения

- Какова концепция сопровождения?

- С каких точек зрения нужно рассматривать планирование?

- Каков общий план сопровождения?

- Какие документы должны описывать сопровождение?

Форма отчёта

Конспект, разработанный комплекс документов, ответы на вопросы.

Часть 2 Выявление категорий программного обеспечения, нуждающегося в сопровождении.

Цель: научиться работать с категориями сопровождения

Теоретическое обоснование

Существуют четыре категории сопровождения:

  - Корректирующее сопровождение (corrective maintenance): “реактивная” модификация программного продукта, выполняемая уже после передачи в эксплуатацию для устранения сбоев;

  - Адаптирующее сопровождение (adaptive maintenance): модификация программного продукта на этапе эксплуатации для обеспечения продолжения его использования с заданной эффективностью (с точки зрения удовлетворения потребностей пользователей) в изменившемся или находящемся в процессе изменения окружении. В первую очередь, подразумевается изменение бизнес-окружения, порождающее новые требования к системе;

  - Совершенствующее сопровождение (perfective maintenance): модификация программного продукта на этапе эксплуатации для повышения характеристик производительности и удобства сопровождения;

  - Профилактическое сопровождение (preventive maintenance): модификация программного продукта на этапе эксплуатации для идентификации и предотвращения скрытых дефектов до того, когда они приведут к реальным сбоям.

Таблица 1.

Категории сопровождения программного обеспечения.

|  | Корректирующие работы | Работы по расширение |
| --- | --- | --- |
| “ Проактивный” подход | Профилактическое сопровождение | Совершенствующее сопровождение |
| “Реактивный” подход | Корректирующее сопровождение | Адаптирующее сопровождение |

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется изучить теоретический материал

Задания

- Изучите теоретический материал

- Определите те категории сопровождения, которые вы будете использовать для своего программного продукта.

- Запишите обоснование своего выбора.

Контрольные вопросы

- Какие категории работ по сопровождению программного обеспечения вы знаете?

- Опишите каждую категорию

- Что такое проактивный и реактивный подходы?

Форма отчёта

Конспект, выбранные категории сопровождения с обоснованием, ответы на вопросы.

# Лабораторная работа № 16-17

# Разработка перечня обучающей документации на информационную систему (часть 1) (часть 2)

Часть 1

Цель: научиться работать с этапами сопровождения  -  подготовкой, анализом проблем и изменений, внесением изменения

Теоретическое обоснование

Процесс сопровождения состоит из работ и задач, необходимых для модификации программного продукта при сохранении его целостности. За выполнение этих работ и задач отвечает сопроводитель. Сопроводитель обеспечивает создание и функционирование соответствующего процесса сопровождения до разработки какого-либо программного продукта. Сразу же после активизации данного процесса должны быть разработаны план сопровождения и соответствующие процедуры, а также выделены конкретные ресурсы для сопровождения. После поставки программного продукта сопроводитель, в соответствии с предложением о модификации или отчётом о проблеме, должен модифицировать соответствующие программы и документы. Основной целью сопровождения программного средства является изменение (модификация) программного продукта при сохранении его целостности. В данном процессе выполняют поддержку программного продукта, начиная с поставки этого продукта, при обеспечении его переноса в новые среды эксплуатации, до снятия его с эксплуатации. Процесс завершается окончательным снятием программного продукта с эксплуатации.

Процесс сопровождения охватывает следующие работы:

| - подготовку процесса; - анализ проблем и изменений (модификаций); - внесение изменений; | - проверку и приемку при сопровождении; - перенос; - снятие с эксплуатации. |
| --- | --- |

Этапы процесса сопровождения информационной системы

| Входные данные | Этап сопровождения | Выходные данные | Выход в параграфе |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая версия АС, сообщения об ошибках от пользователей | Анализ дефектов и модификаций | Подтверждение (не подтверждение) ошибки или дефекта, пример модификации | Выдержки из отчётов пользователей о выявленных дефектах и предложения по корректировке. |
| Принятые предложения о модификации, задокументированные в Журнале выявленных дефектов | Реализация модификации | Реализованные и задокументированные изменения | Определение того, что подлежит модификации (анализ журнала выявленных дефектов и предложений по корректировке). |
| Проведённые модификации, задокументированные в журнале подготовленных и утвержденных корректировок | Оценка и принятие результатов сопровождения | Утверждение на удовлетворительное завершение модификации, как определено в контракте на сопровождение | Подготовленное извещение пользователям о выпуске новой версии АС |
| Миграционный план | Перенос на иную платформу (в иную среду) | Выполненный миграционный план, уведомление пользователей о переносе | Описание миграционного плана. Уведомление пользователя о планах и действиях по перемещению. |

1. Подготовка процесса. При подготовке процесса сопроводитель создает планы и устанавливает процедуры, выполняемые при реализации процесса сопровождения. План сопровождения должен быть создан параллельно с планом разработки. При выполнении данной работы сопроводитель также должен определить необходимые организационные интерфейсы (взаимосвязи с другими организациями).

2. Анализ проблем и изменений (Анализ дефектов и модификаций).  При выполнении работы по анализу проблем и изменений (модификаций) сопроводитель:

| - анализирует ПР и (или) ОП; - дублирует или проверяет проблему; - разрабатывает варианты реализации изменения (модификации); | - документально оформляет: ПР и (или) ОП, результаты их рассмотрения и варианты реализации изменений; - проводит согласование выбранного варианта изменения(й). |
| --- | --- |

Основой для проведения работы по анализу проблем и изменений должны быть: официальное предложение о модификации или отчет о проблеме, системные и (или) проектные документы и нормативные документы.

3. Внесение изменений (Реализация модификации).  При выполнении работы по внесению изменений сопроводитель разрабатывает и тестирует конкретное изменение(я) программного продукта.

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется теоретический материал и интернет

Задания

- Изучите теоретический материал. При необходимости законспектируйте

- Найдите в интернете ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002,  изучите пункт 8

- Изучите п.п.8.1, 8.2, 8.3 и на их основе выполните документирование этапа подготовки, этапа анализа проблем и изменений и этапа внесения изменения для своего программного продукта

- При этом придерживайтесь следующей структуры документа:

| 1. Подготовка процесса 1.1. Исходные данные для подготовки 1.2. Задачи для подготовки 1.2.1. Планы и процедуры сопровождения 1.2.2. Процедуры рассмотрения ПР и ОП 1.2.3. Управление конфигурацией 1.3. Проверки подготовки 1.4. Обеспечение подготовки 1.5. Выходные результаты подготовки | 2. Анализ проблем и изменений 2.1. Исходные данные для анализа 2.2. Задачи (задания) для анализа 2.2.1. Анализ ПР или ОП 2.2.2. Верификация 2.2.3. Варианты 2.2.4. Документы 2.2.5. Согласование 2.3. Проверки анализа 2.4. Обеспечение анализа 2.5. Выходные результаты анализа | 3. Внесение изменений 3.1. Исходные данные для внесения изменений 3.2. Задачи (задания) для внесения изменений 3.2.1. Анализ 3.2.2. Процесс разработки 3.3. Проверки внесения изменений 3.4. Обеспечение внесения изменений 3.5. Выходные результаты внесения изменений |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

  - В чем заключается процесс сопровождения ПО?

  - Назовите этапы процесса сопровождения

  - Какой ГОСТ регламентирует процесс сопровождения ПО?

  - Какие работы входят в этап подготовки сопровождения ПО?

  - Какие работы входят в этап анализа проблем ПО?

  - Какие работы входят в этап внесения изменений в  ПО?

Форма отчёта

Конспект, документы, ответы на вопросы.

#### Часть 2

Поэтапное рассмотрение процесса сопровождения:  проверка и приёмка при сопровождении,  перенос,  снятие с эксплуатации

Цель: научиться работать с этапами сопровождения  -  проверкой и приёмкой при сопровождении,  переносом,  снятием с эксплуатации

Теоретическое обоснование

Процесс сопровождения охватывает следующие работы:

- подготовку процесса;

- анализ проблем и изменений

(модификаций);

- внесение изменений;

- проверку и приемку при сопровождении;

- перенос;

- снятие с эксплуатации.

Пункты 1-3 были рассмотрены в предыдущей практической работе. Продолжим изучать оставшиеся:

| 4. Проверка и приемка при сопровождении (Оценка и принятие результатов сопровождения) Данная работа обеспечивает подтверждение правильности изменений, внесенных в систему, в соответствии с принятыми стандартами и по установленной методологии. | 5. Перенос (Перенос на иную платформу (в иную среду), миграция) За время существования система может быть модернизирована для работы в различных средах. Для переноса системы в новую среду сопроводитель должен выполнить соответствующие действия, разработать и документально оформить этапы реализации переноса. | 6. Снятие программного средства с эксплуатации Сразу же по достижении программным продуктом окончания срока его службы этот программный продукт должен быть снят с эксплуатации. Должен быть проведен анализ, подтверждающий решение о снятии программного продукта с эксплуатации. Как правило, подобный анализ экономически обоснован и может быть включен в план снятия с эксплуатации. |
| --- | --- | --- |

В анализе должны быть определены и экономически обоснованы:

- возможность сохранения устаревшей технологии;

- переход на новую технологию путем создания нового программного продукта;

- разработка нового программного продукта для обеспечения модульности;

- разработка нового программного продукта для упрощения сопровождения;

- разработка нового программного продукта для обеспечения стандартизации;

- разработка нового программного продукта для обеспечения независимости продавца.

Конкретный программный продукт может быть заменен новым продуктом, но в ряде случаев это может быть не прямой заменой одного продукта другим. При снятии программного продукта сопроводитель должен определить необходимые для этого действия, а затем разработать и документально оформить этапы работ, обеспечивающие эффективное снятие продукта с эксплуатации. Должны быть предусмотрены возможности доступа к архивным данным снятого программного продукта.

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется лекционный материал

Задания

- Изучите теоретический материал. При необходимости законспектируйте

- Найдите в интернете ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002,  изучите пункт 8

- Изучите п.п.8.4, 8.5, 8.6 и на их основе выполните документирование этапа поверки и приёмки, этапа переноса ПО и этапа снятия с эксплуатации для своего программного продукта

- При этом придерживайтесь следующей структуры документа:

| 4. Проверка и приемка при сопровождении 4.1. Исходные данные 4.2. Задачи (задания) 4.2.1. Проверки (обзоры) 4.2.2. Согласование 4.3. Проверки 4.4. Обеспечение 4.5. Выходные результаты | 5. Перенос 5.1. Исходные данные 5.2. Задачи (задания) 5.2.1. Перенос 5.2.2. План переноса 5.2.3. Уведомление о намерениях 5.2.4. Реализуемые операции и обучение 5.2.5. Уведомление о завершении переноса 5.2.6. Итоговый анализ 5.2.7. Архивные данные 5.3. Проверки 5.4. Обеспечение 5.5. Выходные результаты | 6. Снятие программного средства с эксплуатации 6.1. Исходные данные 6.2. Задачи 6.2.1. План снятия с эксплуатации 6.2.2. Уведомление о намерениях 6.2.3. Реализация параллельной эксплуатации и обучение 6.2.4. Уведомление о завершении снятия 6.2.5. Архивные данные 6.3. Проверки 6.4. Обеспечение 6.5. Выходные результаты |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

  - В чем заключается процесс сопровождения ПО?

  - Назовите этапы процесса сопровождения

  - Какой ГОСТ регламентирует процесс сопровождения ПО?

  - Какие работы входят в этап проверки и приёмки сопровождения ПО?

  - Какие работы входят в этап переноса ПО?

  - Какие работы входят в этап снятия ПО с эксплуатации?

Форма отчёта

Конспект, таблицы, ответы на вопросы

# Лабораторная работа №  18,19

# Разработка руководства оператора (часть 1) (часть 2)

Работы по модификации: рефакторинг; переработка системы; создание новой системы.

Цель: научиться выполнять работы по модификации

Теоретическое обоснование

Заключительные этапы «обратного» инжиниринга:

| - рефакторинг как возможный процесс структурных изменений, вносимых в систему, в частности, для улучшения возможностей по ее дальнейшему сопровождению (включая модификацию, связанную с расширением функциональности); | - переработка системы, т. е. создание нового релиза/версии системы в той же форме (например, с использованием той же технологической платформы), что и текущая (эксплуатируемая) версия; | - создание новой системы рассматривает текущую версию и систему в целом как устаревшую (legacy). |
| --- | --- | --- |

Рефакторинг – представляет собой процесс такого изменения программной системы, при котором не меняется внешнее поведение кода, но улучшается его внутренняя структура. Это способ систематического приведения кода в порядок, при котором шансы появления новых ошибок минимальны. В сущности, при проведении рефакторинга кода вы улучшаете его дизайн уже после того, как он написан. Сохранение “формы” (платформы, архитектурных и технологических решений) существующей программной системы позволяет рассматривать рефакторинг как один из вариантов обратного инжиниринга.

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется

Задания

- Внимательно изучите и законспектируйте материал, изложенный на сайтах:

- РЕФАКТОРИНГ.  Контролируемый процесс улучшения вашего кода без написания новой функциональности. -  https://refactoring.guru/ru

- РЕФАКТОРИНГ.  Улучшение существующего кода. МАРТИН ФАУЛЕР - dolina-sun.ru/filemanager/download/77/

- Составьте таблицы «Виды нарушений кода»:

| Вид нарушения | Признаки нарушения | Причины появления | Способы устранения | Последствия устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

- Составьте таблицу «Приёмы рефакторинга»:

| Приём рефакторинга | Метод | Проблема | Решение | Причины рефакторинга | Достоинства | Недостатки | порядок рефакторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

Контрольные вопросы

  - Назовите заключительные этапы реверсинжиниринга

  - Что такое рефакторинг?

  - Назовите основные методу нарушения кода

  - Какие методы устранения нарушений вы знаете?

  - Чем переработка программной системы отличается от создания новой версии?

Форма отчёта

Конспект, таблицы, ответы на вопросы

Часть 2

Работы по модификации: восстановление детального дизайна системы

Цель: научиться выполнять работы по модификации ПП

Теоретическое обоснование

Восстановление детального дизайна системы является вторым этапом реверс-инжиниринга и включает в себя идентификацию всех компонентов системы и создание модели вызовов и других связей между компонентами

Согласно ГОСТ Р 51904-2002

5.4.2 Проектирование архитектуры системы

Разработчик должен участвовать в определении и документировании проекта архитектуры системы (идентификации компонентов системы, их интерфейсов и концепции их совместного выполнения) и прослеживании соответствия между компонентами системы и системными требованиями. Результат этих работ должен быть включен в документ «Описание проекта системы/подсистемы». В зависимости от условий контракта часть проекта, имеющая отношение к интерфейсам, может быть включена в Описание проекта системы/подсистемы или в Описание проекта интерфейса.

Следовательно, восстановить дизайн системы можно с помощью документа «Описание проекта системы/подсистемы», созданного во время разработки ПП.

Документ «Описание проекта системы/подсистемы» описывает проект системы/подсистемы как целого, а также проект архитектуры системы/подсистемы, может быть дополнен описанием проекта интерфейса и описанием проекта базы данных. Данный документ включает в себя:

| - обоснование выбора проектных решений уровня системы, выбора компонентов системы, описание поведения системы с точки зрения пользователя; - проект архитектуры системы, содержащий идентификацию компонентов системы, их назначение, статус/тип разработки, аппаратные ресурсы; | - концепцию совместного функционирования компонентов, описание их динамических связей; - описание интерфейсов между компонентами; - анализ трассируемости проекта системы к системным требованиям. |
| --- | --- |

Данный документ содержит обоснование выбора конкретной системы/подсистемы с учетом требований интерфейса, заданных характеристик входов и выходов, физической модели системы, выбранных соотношений/алгоритмов/правил и обработки недопустимых входных данных или условий.

Методические указания

Для выполнения заданий вам потребуется

Задания

- Изучите теоретический материал

- Разработайте документ «Описание проекта системы/подсистемы» для своего ПП, по которому можно будет осуществить восстановление детального дизайна системы, т.е. идентифицировать все компоненты системы и связи между ними. Включите в него следующие пункты:

| - Обоснование выбора проектных решений уровня системы, выбора компонентов системы, описание поведения системы с точки зрения пользователя; - Проект архитектуры системы, содержащий идентификацию компонентов системы, их назначение, статус/тип разработки, аппаратные ресурсы; | - Концепцию совместного функционирования компонентов, описание их динамических связей; - Описание интерфейсов между компонентами; - Анализ трассируемости (соответствия, взаимосвязи) проекта системы к системным требованиям. |
| --- | --- |

Контрольные вопросы

- Назовите второй этап реверс-инжиниринга

- Что в него включено?

- При помощи какого документа можно реализовать второй этап?

- Какой ГОСТ описывает этот документ?

- Из каких пунктов состоит этот документ?

Форма отчёта

Конспект, документ, ответы на вопросы

# Лабораторная работа №  20-21

# Разработка моделей интерфейсов пользователей для информационной системы (часть 1) (часть 2)

# Цель работы

# Познакомиться с основными элементами управления (виджетами) и приобрести навыки проектирования графического интерфейса пользователя.

# 1.1. Теоретические сведения

# Графический интерфейс пользователя (GUI) — разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений.

# В GUI пользователь имеет произвольный доступ (с помощью устройств ввода — клавиатуры, мыши, джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам интерфейса) и осуществляет непосредственное манипулирование ими.

# Графический интерфейс пользователя является частью пользовательского интерфейса и определяет взаимодействие с пользователем на уровне визуализированной информации.

# Можно выделить следующие виды графического интерфейса пользователя:

# простой: типовые экранные формы и стандартные элементы интерфейса, обеспечиваемые самой подсистемой GUI;

# истинно-графический, двухмерный: нестандартные элементы интерфейса и оригинальные метафоры, реализованные собственными средствами приложения или сторонней библиотекой;

# трёхмерный.

# Проектирование графического интерфейса пользователя представляет собой междисциплинарную деятельность. Оно требует усилий многофункциональной бригады — один человек, как правило, не обладает знаниями, необходимыми для реализации многоаспектного подхода к проектированию GUI-интерфейса. Надлежащее проектирование GUI- интерфейса требует объединения навыков художника-графика, специалиста по анализу требований, системного проектировщика, программиста, эксперта по технологии, специалиста в области социальной психологии, а также, возможно, некоторых других специалистов, в зависимости от характера системы.

# В современном мире миллиарды вычислительных устройств. Еще больше программ для них. И у каждой свой интерфейс, являющийся «рычагами» взаимодействия между пользователем и машинным кодом. Не удивительно, что чем лучше интерфейс, тем эффективнее взаимодействие.

# Однако далеко не все разработчики и даже дизайнеры, задумываются о создании удобного и понятного графического интерфейса пользователя.

# Какие элементы интерфейса (ЭИ) создавать?

# 1 Разработка интерфейса обычно начинается с определения задачи или набора задач, для которых продукт предназначен.

# 2 Простое должно оставаться простым. Не стоит усложнять интерфейсы. Нужно постоянно думать о том, как сделать интерфейс проще и понятнее.

# 3 Пользователи не задумываются над тем, как устроена программа. Все, что они видят — это интерфейс. Поэтому, с точки зрения потребителя именно интерфейс является конечным продуктом.

# 4 Интерфейс должен быть ориентированным на человека, т.е. отвечать нуждам человека и учитывать его слабости. Нужно постоянно думать о том, с какими трудностями может столкнуться пользователь.

# 4 Необходимо думать о поведении и привычках пользователей. Не менять хорошо известные всем ЭИ на неожиданные, а новые делать интуитивно понятными.

# 5 Разрабатывать интерфейс необходимо исходя из принципа наименьшего возможного количества действий со стороны пользователя.

# Какой должен быть дизайн элементов интерфейса?

# В дизайне ЭИ нужно учитывать все: начиная от цвета, формы, пропорций, заканчивая когнитивной психологией. Однако, несколько принципов все же стоит отметить:

# 1 Цвет. Цвета делятся на теплые (желтый, оранжевый, красный), холодные (синий, зеленый), нейтральные (серый). Обычно для ЭИ используют теплые цвета. Это как раз связано с психологией восприятия. Стоит отметить, что мнение о цвете — очень субъективно и может меняться даже от настроения пользователя.

# 2 Форма. В большинстве случаев — прямоугольник со скругленными углами. Или круг. Опять же, форма как и цвет достаточно субъективна.

# 3 Основные ЭИ (часто используемые) должны быть выделены. Например, размером или цветом.

# 4 Иконки в программе должны быть очевидными. Или подписанными. Ведь, по сути дела, вместо того чтобы объяснять, пиктограммы зачастую сами требуют для себя объяснений.

# Как правильно расположить элементы интерфейса на экране?

# 1 Есть утверждение, что визуальная привлекательность основана на пропорциях. Помните известное число 1.62? Это так называемый принцип Золотого сечения. Суть в том, что весь отрезок относится к большей его части так, как большая часть, относится к меньшей. Например, общая ширина сайта 900px, делим 900 на 1.62, получаем ~555px, это ширина блока с контентом. Теперь от 900 отнимаем 555 и получаем 345px. Это ширина меньшей части.

# 2 Перед расположением, ЭИ следует упорядочить (сгруппировать) по значимости. Т.е. определить, какие наиболее важны, а какие — менее.

# 3 Обычно (но не обязательно), элементы размещаются в следующей градации: слева направо, сверху вниз. Слева вверху самые значимые элементы, справа внизу — менее. Это связано с порядком чтения текста. В случае с сенсорными экранами, самые важные элементы, располагаются в области действия больших пальцев рук.

# 4 Необходимо учитывать привычки пользователя. Например, если в Windows кнопка закрыть находится в правом верхнем углу, то программе аналогичную кнопку необходимо расположить там же. Т.е. интерфейс должен иметь как можно больше аналогий, с известными пользователю вещами.

# 5 Размещать ЭИ стоит поближе там, где большую часть времени находится курсор пользователя. Что бы ему не пришлось перемещать курсор, например, от одного конца экрана к другому.

# 6 Элемент интерфейса можно считать видимым, если он либо в данный момент доступен для органов восприятия человека, либо он был настолько недавно воспринят, что еще не успел выйти из кратковременной памяти. Для нормальной работы интерфейса, должны быть видимы только необходимые вещи — те, что идентифицируют части работающих систем, и те, что отображают способ, которым пользователь может взаимодействовать с устройством.

# 7 Отступы между ЭИ лучше делать равными или кратными друг-другу. Как элементы интерфейса должны себя вести?
1 Пользователи привыкают. Например, при удалении файла, появляется

# окно с подтверждением: «Да» или «Нет». Со временем, пользователь перестает читать предупреждение и по привычке нажимает «Да». Поэтому диалоговое окно, которое было призвано обеспечить безопасность, абсолютно не выполняет своей роли. Следовательно, необходимо дать пользователю возможность отменять, сделанные им действия.

# 2 Если пользователю дают информацию, которую он должен куда-то ввести или как-то обработать, то информация должна оставаться на экране до того момента, пока человек ее не обработает. Иначе он может просто забыть.

# 3 Нужно избегать двусмысленности. Например, на фонарике есть одна кнопка. По нажатию фонарик включается, нажали еще раз — выключился. Если в фонарике перегорела лампочка, то при нажатии на кнопку не понятно, включаем мы его или нет. Поэтому, вместо одной кнопки выключателя, лучше использовать переключатель (например, checkbox с двумя позициями: «вкл.» и «выкл.»). За исключением случаев, когда состояние задачи, очевидно.

# 4 Имеет смысл делать монотонные интерфейсы. Монотонный интерфейс — это интерфейс, в котором какое-то действие, можно сделать только одним способом. Такой подход обеспечит быструю привыкаемость к программе и автоматизацию действий.

# 5 Не стоит делать адаптивные интерфейсы, которые изменяются со временем. Так как для выполнения какой-то задачи, лучше изучать только один интерфейс, а не несколько. Пример — стартовая страница браузера Chrome.

# 6 Если задержки в процессе выполнения программы неизбежны или действие производимое пользователем очень значимо, важно, чтобы в интерфейсе была предусмотрена сообщающая о них обратная связь. Например, можно использовать индикатор хода выполнения задачи (status bar).

# 7 ЭИ должны отвечать. Если пользователь произвел клик, то ЭИ должен как-то отозваться, чтобы человек понял, что клик произошел.

# Карта навигации — информация на карте навигации аналогична разделу «Содержание» обычной книги. В карте представлен полный перечень разделов и/или всех страниц, имеющихся на сайте. Нередко, заголовки страниц в списке служат ссылками на эти страницы.

# 1.2. Описание работы

# ЗАДАНИЕ

# Создайте карту навигации для выбранной системы. На карте в зависимости от специфики системы выделите разделы, доступные различным пользователям в зависимости от роли, опишите условия перехода из различных разделов (при необходимости)

# 2 Используя графический редактор на выбор, создайте макеты графического интерфейса пользователя (от каждого члена бригады – не менее 3 макетов). Предлагаемые системы:

# - Microsoft Visio 2010 - Axure
- Adobe Photoshop
- Balsamiq

# - Cacoo

# Лабораторная работа №  22 Настройка доступа к сетевым устройствам  (часть 1)

# Лабораторная работа №  23 Настройка доступа к сетевым устройствам  (часть 2)

Целью работы является изучение методов контроля и мониторинга сетей, построенных на базе стека протоколов TCP/IP с помощью утилит операционной системы Windows.

4.2. Теоретический материал

4.2.1. Адресация в IP-сетях

Сетевая операционная система Windows содержит набор утилит, полезных при диагностике сети, использующей протоколы TCP/IP. Основными задачами этих утилит являются:

- определение параметров и характеристик сети,

- определение работоспособности сети,

- в случае неправильного функционирования сети - локализация сегмента или сервиса, вызывающих неисправность.

Главными параметрами сетевых подключений являются их канальные и сетевые адреса и другие параметры, влияющие на работу сетевого уровня.

Каждый компьютер в сети Internet (их принято называть хостами) имеет адреса двух уровней: канального и сетевого.

Канальный адрес хоста определяется технологией, с помощью которой осуществляется его подключение к Internet. Для машин, входящих в локальные сети Ethernet, это так называемый МАС-адрес (Media Access Control - управление доступом к среде) сетевого адаптера, который назначается производителем оборудования и является уникальным. Для существующих технологий локальных сетей МАС-адрес имеет 48-разрядный формат (6 байтов):

- первый бит указывает: для одиночного (0) или группового (1) адресата предназначен кадр;

- следующий бит указывает, является ли MAC-адрес глобально (0) или локально (1) администрируемым;

- следующие 22 бита являются идентификатором фирмы производителя;

- младшие 3 байта назначаются уникальным образом самим производителем.

МАС-адреса обычно представляются в 16-разрядной системе, например, 00-E0-4C-78-23-FD. Адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF является широковещательным.

В качестве сетевого адрес хоста Internet используется IP-адрес (Internet Protocol Address), который характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение. При связи через сеть Internet требуется глобальная уникальность адреса, что обеспечивается рекомендациями специального подразделения Internet InterNIC (Network Information Center). Провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений InterNIC, а затем распределяют их между своими абонентами. В случае изолированной от Internet локальной сети уникальность сетевого адреса требуется лишь в ее пределах, при этом IP-адреса должны выбираться администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков «закрытых» адресов.

В наиболее распространенной четвертой версии протоколов Internet (IP.v4) IP-адрес представляет собой 32-битовое двоичное число, записываемое в виде четырех десятичных чисел (значения от 0 до 255), разделенных точками (например, 192.168.0.1). Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера хоста в сети.

| Класс | IP адрес | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
|  | 31 30 29 28 27 25 24 23 16 15 8 7 0 |  |
| А | 0 № сети № хоста | 0.1.0.0-126.0.0.0 |
| В | 10 № сети № хоста | 128.0.0.0-191.255.0.0 |
| С | 110 № сети № хоста | 192.0.1.0-223.255.255.0 |
| D | 1110 адрес группы multicast | 224.0.0.0-239.255.255.255 |
| Е | 11110 зарезервировано | 240.0.0.0-247.255.255.255 |

Таблица 1.1

Классовая модель форматирования адресов

При классовой модели форматирования адресов значения первых битов адреса определяют, какая его часть относится к номеру сети, а какая - к номеру хоста, как показано в табл. 1.1.

Ряд адресов сетей и подсетей являются особыми:

- если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того хоста, который сгенерировал этот пакет;

- если все двоичные разряды IP-адреса хоста равны 1, то пакет с таким адресом назначения является широковещательным, т.е. должен рассылаться всем хостам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета;

- если все двоичные разряды IP-адреса хоста равны 0, то этот адрес обозначает не отдельный адрес, а всю сеть;

- адрес 127.0.0.1 означает пересылку в пределах одного и того же хоста (используется для автономной отладки сетевого ПО);

- адреса закрытых сетей (частная сеть, сеть интранет) лежат в диапазонах 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255, 192.168.0.0192.168.255.255.

В целях более экономного распределения IP-адресов между пользователями классовая модель вытесняется бесклассовой, при которой выделение разрядов в адресе, отводимых для нумерации сети, задается специальным четырехбайтовым кодом - маской подсети. Разряды маски, используемые для нумерации сетей, имеют единичные значения. Например, маска 255.255.255.240 (код 11111111.11111111.11111111.11110000 в двоичной системе) указывает, что для нумерации сети используется 28 старших разрядов, а для нумерации хоста - только 4 младших разряда соответствующего IP-адреса. Часто применяется запись IP-адресов вида 192.96.10.0/28. Число после косой черты означает количество единичных разрядов в маске подсети.

IP-адреса для конкретных компьютеров могут устанавливаться администратором сети вручную, что весьма трудоемко. Для автоматизации процесса назначения IP-адресов хостам сети локальной сети применяется специальный протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), который обеспечивает статическое или динамическое назначение IP-адресов. Назначаемые адреса формирует DHCP-сервер по запросам DHCP-клиентских программ, устанавливаемых на отдельных хостах.

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер без вмешательства оператора присваивает IP-адрес и другие параметры конфигурации клиента из пула (набора) наличных IP-адресов. Границы пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании DHCP-сервера. Между идентификатором клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первичного назначения сервером DHCP IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает тот же самый IP-адрес.

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер назначает адрес клиенту на ограниченное время, что дает возможность впоследствии повторно использовать IP-адреса другими компьютерами.

4.2.2. Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS

Компьютеры используют для взаимодействия числовые IP-адреса, тогда как людям удобнее работать со словесными именами. Чтобы в сетевых приложениях можно было применять словесные имена, требуется механизм преобразования имен в IP^peca, реализуемый службой доменных имен DNS (Domain Name System) распределенной базой данных, поддерживающей иерархическую систему имен для идентификации хостов в сети Internet.

Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени хоста. DNS-серверы хранят часть базы данных о соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта база данных распределена по административным доменам сети Internet. Клиенты сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес.

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет, то он посылает запрос DNS-серверу другого домена, который либо сам обрабатывает запрос, либо передает его другому DNS-серверу. Все DNS-сер-веры соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов сети Internet.

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем точки в имени отделяют части, соответствующие хостам домена.

Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на организационной основе. Доменное имя строится из слов, разделенных точками и содержащих латинские буквы, цифры и значок «минус» (-). Доменные имена могут содержать до 63 символов и нечувствительны к регистру букв, т.е. заглавные и строчные буквы считаются одинаковыми.

Организация InterNIC, управляющая всем адресным пространством Internet, а также всем пространством имен, делегирует некоторым организациям право ведения доменов первого уровня, к которым относятся следующие «организационные» зоны (com - коммерческие, edu -образовательные, gov - правительственные, int - международные, mil -военные, net - организации, обеспечивающие работу сети, org -некоммерческие организации, biz - то же самое, что и com, info -информационные ресурсы), а также более двухсот «географических» доменов (ru и su - Россия, uk - Великобритания, de - Германия, fr Франция, ua - Украина и т.д.).

Владелец доменной зоны может организовывать в ней любые поддомены и делегировать функции администрирования этих поддо-менов другим организациям. Поддомен создается путем дописывания к имени домена еще одного отделенного точкой слова слева. Каждый домен имеет уникальное имя, а каждый из поддоменов имеет уникальное имя внутри своего домена. Каждый хост в сети Internet однозначно определяется своим полным доменным именем, которое включает имена всех доменов по направлению от хоста к корню. Пример полного DNS-имени: alice.pnzgu.ru.

4.2.3. Системные утилиты сетевой диагностики

4.2.3.1. Утилита ipconfig

Утилита ipconfig предназначена для проверки правильности конфигурации TCP/IP для операционной системы Windows. Выводит значения для текущей конфигурации стека TCP/IP: МАС- и IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адреса серверов WINS (Windows Internet Naming Service) и DNS, использование DHCP.

При устранении неисправностей в сети TCP/IP следует сначала проверить правильность конфигурации с помощью утилиты ipconfig.

Синтаксис утилиты: ipconfig [/all] [/renew[adapter]] [/release [adapter]]. Параметры (здесь и далее в квадратных скобках указаны необязательные параметры):

• all выдает весь список параметров, без этого ключа отображается только IP-адрес, маска и шлюз по умолчанию;

- renew [adapter] обновляет параметры конфигурации DHCP для указанного сетевого адаптера именем adapter ;

- release [adapter] освобождает выделенный DHCP IP-адрес.

Таким образом, утилита ipconfig позволяет выяснить, инициализирована ли конфигурация и не дублируются ли IP-адреса:

- конфигурация инициализирована, присутствует IP-адрес, маска, шлюз;

- IP-адреса дублируются, маска сети будет 0.0.0.0;

- при невозможности получить IP-адрес с использованием DHCP, то он будет равен 0.0.0.0 .

Отображение установленных на компьютере сетевых конфигураций утилитой ipconfig:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>ipconfig  /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера  . . . . . . . . . : a5224-02

Основной DNS-суффикс  . . . . . . : stdm.local

Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный

IP-маршрутизация включена . . . . : нет

WINS-прокси включен . . . . . . . : нет

Порядок просмотра суффиксов DNS . : stdm.local

aanet.ru

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . : aanet.ru

Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

Физический адрес. . . . . . . . . : 1C-6F-65-4C-33-48

Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да

Автонастройка включена  . . . . . : да

IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.52.124.49

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.52.124.1

DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.52.124.4

DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1

Основной WINS-сервер  . . . . . . : 10.0.0.1

Аренда получена . . . . . . . . . : 12 февраля 2013 г. 12:14:27

Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 мая 2013 г. 12:14:27

4.2.3.2. Утилита ping

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки конфигурирования TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она определяет доступность и функционирование конкретного хоста - любого сетевого устройства, обменивающегося информацией с другими сетевыми устройствами по TCP/IP. Использование ping есть лучший способ проверки существования маршрута между локальным компьютером и сетевым хостом.

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом путем посылки к нему эхо-пакетов протокола ICMP (Internet Control Message

Protocol) и прослушивания эхо-ответов. Ping выводит количество переданных и принятых пакетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным сообщением. Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет ясно, сколько пакетов потеряно.

По умолчанию передаются четыре эхо-пакета длиной 32 байта, представляющих собой последовательность символов алфавита в верхнем регистре. Ping позволяет изменить размер и количество пакетов, указать, следует ли записывать маршрут, который она использует, какую величину времени жизни устанавливать, можно ли фрагменти-ровать пакет и т.д. При получении ответа в поле определяется, за какое время (в миллисекундах) посланный пакет доходит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение по умолчанию для ожидания отклика равно 1 с, то все значения данного поля будут меньше 1000 мс. Если получается сообщение «Превышен интервал ожидания», то, возможно, увеличение времени ожидания отклика позволит пакету дойди до удаленного хоста.

При пользовании утилитой ping следует помнить:

задержка, определенная утилитой, вызвана не только пропускной способностью канала передачи данных до проверяемой машины, но и загруженностью этой машины;

некоторые серверы в целях безопасности могут не посылать эхо-ответы, так как с утилиты ping может начинаться хакерская атака.

Ping можно использовать для тестирования как с доменным именем хоста, так и с его IP-адресом. Если ping с IP-адресом выполнилась успешно, а с именем - неудачно, это значит, что проблема заключается в распознавании соответствия адреса и имени, а не в сетевом соединении.

Синтаксис: ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [ [-j host-list\ [-k host-list] ] [-w timeout] destination-list. Параметры:

- -t выполняет команду ping до прерывания (Ctrl-Break - посмотреть статистику и продолжить, Ctrl-C - прервать выполнение команды);

- -a позволяет определить доменное имя удаленного компьютера по его IP-адресу;

- -n count посылает количество пакетов Echo, указанное параметром count (по умолчанию передается четыре запроса);

- -l length посылает пакеты длиной length байт (максимальная длина 8192 байта);

- -f посылает пакет с установленным флагом «не фрагментиро-вать», запрещающим фрагментирование пакета на транзитных маршрутизаторах;

- -i ttl устанавливает время жизни пакета в величину ttl (каждый маршрутизатор уменьшает ttl на единицу, т.е. время жизни является счетчиком пройденных маршрутизаторов (хопов));

- -v tos устанавливает значение поля «сервис», задающее приоритет обработки пакета;

- -r count записывает путь выходящего пакета и возвращающегося пакета в поле записи пути, count - от 1 до 9 хостов;

- -s count задает максимально возможное количество переходов из одной подсети в другую (хопов);

- -j host-list направляет пакеты с помощью списка хостов, определенного параметром host-list.), максимальное количество хостов равно 9;

- -к host-list направляет пакеты через список хостов, определенный в host-list, причем указанные хосты не могут быть разделены промежуточными маршрутизаторами (жесткая статическая маршрутизация);

- -w timeout указывает время ожидания timeout ответа от удаленного хоста в миллисекундах (по умолчанию - 1с);

- -destination-list указывает удаленный узел, к которому надо направить пакеты ping, может быть именем хоста или IP-адресом машины.

На практике в формате команды чаще всего используются опции -t и -n.

Пример работы утилиты ping:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>ping -n 10 guap.ru

Обмен пакетами с guap.ru [194.226.199.247] по 32 байт:

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Статистика Ping для 194.226.199.247:

Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

Утилита ping может использоваться следующими способами:

- для проверки того, что TCP/IP установлен и правильно сконфигурирован на локальном компьютере, в команде ping задается адрес петли обратной связи : ping 127.0.0.1., при успешном прохождении теста ответ следующий:

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

- для проверки правильности добавления в сеть компьютера и отсутствия дублирования IP-адреса используется IP-адрес локального компьютера: ping IР-адрес_локального_хоста.

- для проверки, что шлюз по умолчанию функционирует и можно установить соединение с любым хостом в локальной сети, задается IP-адрес шлюза по умолчанию: ping IP-адресшлюза.

- для проверки возможности установления соединения через маршрутизатор в команде ping задается IP-адрес удаленного хоста: ping 1Р-адрес_удаленного хоста.

4.2.3.3. Утилита tracert

Утилита tracert (trace route) позволяет выявлять последовательность маршрутизаторов, через которые проходит IP-пакет на пути к пункту своего назначения путем изучения сообщений ICMP, которые присылаются обратно промежуточными маршрутизаторами.

Утилита tracert работает следующим образом: посылается по три пробных эхо-пакета протокола ICMP с TTL=1 на узел назначения, первый маршрутизатор пошлет в компьютер-источник сообщение ICMP «Время истекло». Затем TTL увеличивается на 1 в каждой последующей посылке до тех пор, пока пакет не достигнет хоста назначения либо не будет достигнута максимально возможная величина TTL (по умолчанию 30).

Имя машины может быть именем хоста или IP-адресом машины. Выходная информация представляет собой список хостов, начиная с первого шлюза и заканчивая пунктом назначения. На экран при этом выводится время ожидания ответа на каждый пакет.

В тех случаях, когда удаленный узел не достижим, применение утилиты tracert более удобно, чем ping, так как с ее помощью можно локализовать район сети, в которой имеются проблемы со связью.

Если возникли проблемы, то утилита выводит на экран звездочки (*) либо сообщения типа «Заданная сеть недоступна», «Время истекло». Следует помнить, что некоторые маршрутизаторы просто уничтожают пакеты с истекшим TTL и не будут видны утилите tracert.

Синтаксис утилиты: tracert [-d] [-h maximumhops ] [-j host-list] [-w timeout] destination-list. Параметры:

- -d указывает, что не нужно распознавать адреса для имен хостов;

- -h maximumhops указывает максимальное число хопов (по умолчанию - 30);

- -j host-list указывает нежесткую статическую маршрутизацию в соответствии с host-list;

- -w timeout указывает, что нужно ожидать ответ на каждый эхо-пакет заданное число мс;

- -destination-list указывает удаленный узел, к которому надо направить пакеты ping.

Пример работы утилиты tracert:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>tracert guap.ru

Трассировка маршрута к guap.ru [194.226.199.247]

с максимальным числом прыжков 30:

1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.52.124.1

2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  web00.users.guap.ru [194.226.199.247]

Трассировка завершена.

4.2.3.4. Утилита arp

Утилита arp (Address Resolution Protocol - протокол разрешения адресов) позволяет управлять так называемым ARP-кэшем - таблицей, используемой для трансляции IP-адресов в соответствующие локальные адреса. Записи в ARP-кэше формирует протокол ARP. Если необходимая запись в таблице не найдена, то протокол ARP отправляет широковещательный запрос ко всем компьютерам локальной подсети, пытаясь найти владельца данного IP-адреса.

В кэше могут содержаться два типа записей: статические и динамические. Статические записи вводятся вручную и хранятся в кэше постоянно. Динамические записи помещаются в кэш в результате выполнения широковещательных запросов. Для них существует понятие времени жизни. Если в течение определенного времени (по умолчанию 2 мин) запись не была востребована, то она удаляется из ARP-кэша.

Синтаксис утилиты: arp [-s inetaddr ethaddr] [-d inetaddr] [-a].

Параметры:

- -s inetaddr ethaddr заносит в кэш статическую запись с указанными IP-адресом и MAC-адресом;

- -d inetaddr удаляет из кэша запись для определенного IP-адреса;

- -a просматривает содержимое кэша для всех сетевых адаптеров локального компьютера.

Пример использования утилиты:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>arp -a

Интерфейс: 10.52.124.49 --- 0x2

Адрес IP              Физический адрес      Тип

10.52.124.1           68-05-ca-02-51-b2     динамический

10.52.124.4           00-0c-29-c4-ad-84     динамический

10.52.124.5           00-0c-29-9e-ed-36     динамический

10.52.124.8           00-14-85-19-1c-b9     динамический

4.2.3.5. Утилита netstat

Утилита netstat выводит статистику протоколов и текущих TCP/IP соединений и имеет следующий синтаксис: netstat [-a][-e][-n] [-s][-p name\\-r\\interval]. Параметры:

- -a отображает полную информацию по всем соединениям и портам, на которых компьютер ожидает соединения;

- -e отображает статистику Ethernet (этот ключ может применяться вместе с ключом - s);

- -n отображает адреса и номера портов в числовом формате, без их преобразования в символьные имена DNS и в название сетевых служб, что делается по умолчанию t;

- -p name задает отображение информации для протокола name (допустимые значения name: tcp, udp или ip) и используется вместе с ключом s;

- -r отображает содержимое таблицы маршрутов (таблица маршрутизации);

- -s отображает подробную статистику по протоколам. По умолчанию выводятся данные для TCP, UDP и IP.

- interval инициирует повторный вывод статистических данных через указанный в секундах интервал (в этом случае для прекращения вывода данных надо нажать клавиши Ctrl+C).

Результатом выполнения команды является список активных подключений, в который входят установленные соединения и открытые порты.

Пример отображения утилитой netstat установленных на компьютере TCP-соединений:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>netstat -s -p TCP

Статистика TCP для IPv4

Активных открыто                    = 77

Пассивных открыто                   = 4

Сбоев при подключении               = 22

Сброшено подключений                = 3

Текущих подключений                 = 12

Получено сегментов                  = 129702

Отправлено сегментов                = 90227

Повторно отправлено сегментов       = 16

Активные подключения

Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние

TCP    a5224-02:1063          mcitsrv.dep.local:2193  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1143          10.52.124.4:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1155          10.52.124.5:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1194          best.mcit.local:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1033          localhost:1034         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1034          localhost:1033         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1035          localhost:1036         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1036          localhost:1035         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1042          localhost:1043         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1043          localhost:1042         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1051          localhost:1052         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1052          localhost:1051         ESTABLISHED

Открытые TCP-порты обозначаются в колонке «Состояние» строкой LISTENING - пассивно открытые соединения («слушающие» сокеты) или ESTABLISHED - установленные соединения, т.е. уже используемые сетевыми сервисами. Содержание состояний протокола TCP (всего имеется 11 состояний) раскрыто в лабораторной работе № 2 настоящего практикума.

Часть портов связана с системными службами Windows и отображается не по номеру, а по названию - epmap, microsoft-ds, netbios-ss и др. Порты, не относящиеся к стандартным службам, отображаются по номерам. UDP-порты не могут находиться в разных состояниях, поэтому специальная пометка LISTENING в их отношении не используется. Как и TCP-порты, они могут отображаться по именам или по номерам.

4.2.3.6. Утилита nslookup

Утилита nslookup предназначена для выполнения запросов к DNS-серверам на разрешение имен в IP-адреса и в простейшем случае имеет следующий синтаксис: nslookup [host [server]]. Параметры:

- host - доменное имя хоста, которое должно быть преобразовано в IP-адрес;

- server - адрес DNS-сервера, который будет использоваться для разрешения имени. Если этот параметр опущен, то будут использованы адреса DNS-серверов из параметров настройки протокола TCP/IP (отображаются утилитой ipconfig).

Результаты выполнения команды nslookup:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>nslookup guap.ru

Server:  intgw0.local

Address:  10.0.0.1

Name:    guap.ru

Address:  194.226.199.247

Первые две строки ответа содержат имя и IP-адрес DNS-сервера, который был использован для разрешения имени. Следующие строки содержат реальное доменное имя хоста и его IP-адрес и указание Non-authoritative answer, означающее, что ответ получен не с DNS-сервера, ответственного за зону penza.ru. Также может присутствовать строка Aliase, которая содержит альтернативные имена искомого сервера.

4.2.3.7. Сервис Whois

При трассировке маршрутов или проверке доступности хоста в Internet часто возникает необходимость определить по IP-адресу хоста его юридического владельца и контактные данные его администратора.

В отношении доменов второго уровня эта информация становится свободно доступной для любого пользователя сети Internet через сервис Whois. On-line сервиса Whois можно получить через форму на странице сайта http://www.nic.ru/whois.

Фрагмент ответа на запрос:

…………………………………………………………..

domain:       GUAP.RU

nserver:      ns4.aanet.ru

nserver:      ns1.guap.ru

state:        REGISTERED, DELEGATED

admin-contact:https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=GUAP.RU

org:          Saint-Petersbug State University of Aerospace Instrumentation

registrar:    RU-CENTER-REG-RIPN

created:      2004.12.23

paid-till:    2013.12.22

source:       RU-CENTER

…………………………………………………………..

4.3. Задание на лабораторную работу

С помощью утилиты ipconfig, запущенной из командной строки, определить имя, IP-адрес и физический адрес основного сетевого интерфейса компьютера, IP-адрес шлюза, IP-адреса DNS-серверов и использование DHCP. Результаты представить в виде таблицы в отчете.

С помощью утилиты nslookup определить IP-адрес одного из удаленных серверов, доменные имена которых указаны в табл. 4.2.

С помощью утилиты ping проверить состояние связи c любыми компьютером и шлюзом локальной сети, а также с одним из удаленных серверов, доменные имена которых указаны в табл. 4.2.

| № | Адрес | № | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nwtelecom.ru | 7 | ertelecom. ru |
| 2 | www.spb.nw.rt.ru/ | 8 | gov.spb.ru |
| 3 | www.trans-link.ru | 9 | www.gsm-spb.ru |
| 4 | spbtc.ru | 10 | nwgsm. ru |
| 5 | www.spb.ru | 11 | interzet.ru |
| 6 | www.pecom.ru | 12 | spb.dkvartal.ru |

Доменные имена удаленных серверов

Таблица4.2

Число отправляемых запросов должно составлять не менее 10. Для каждого из исследуемых хостов отразить в виде таблицы в отчете IP-адрес хоста назначения, среднее время приема-передачи, процент потерянных пакетов.

С помощью утилиты arp проверить состояние ARP-кэша. Провести пингование какого либо хоста локальной сети, адрес которого не был отражен в кэше. Повторно открыть ARP-кэш и проконтролировать модификацию его содержимого. Представить полученные значения ARP-кэша в отчете.

Провести трассировку одного из удаленных хостов в соответствии с вариантом, выбранным в п. 4.3.2. Если есть потери пакетов, то для соответствующих хостов среднее время прохождения необходимо определять с помощью утилиты ping по 10 пакетам. В отчете привести копию окна с результатами работы утилиты tracert.

Определить участок сети между двумя соседними маршрутизаторами, который характеризуется наибольшей задержкой при пересылке пакетов. Для найденных маршрутизаторов с помощью сервиса Whois определить название организаций и контактные данные администратора (тел., e-mail). Полученную информацию привести в отчете.

С помощью утилиты netstat посмотреть активные текущие сетевые соединения и их состояние на вашем компьютере, для чего:

- запустить несколько экземпляров веб-браузера, загрузив в них различные страницы с разных веб-сайтов (по указанию преподавателя);

- закрыть браузеры и с помощью netstat проверить изменение списка сетевых подключений.

Проконтролировать сетевые соединения в реальном масштабе времени, для чего:

- закрыть ранее открытые сетевые приложения;

- запустить из командной строки утилиту netstat, задав числовой формат отображения адресов и номеров портов и повторный вывод с периодом 20-30 с;

- в отдельном окне командной строки запустить утилиту ping в режиме «до прерывания»;

- наблюдать отображение netstat, текущей статистики сетевых приложений;

- с помощью клавиш Ctrl+C последовательно закрыть утилиты ping и netstat.

В отчете привести копии окон с результатами работы утилиты netstat с пояснением отображаемой информации.

4.4. Вопросы для самопроверки

- Каковы назначение и форматы MAC- и IP-адресов? С какой целью применяется «маска подсети»?

- Как по IP-адресу и маске одной из рабочих станций определить адрес, принадлежащий всей локальной сети?

- Как определить MAC-адрес сетевого адаптера, установленного в компьютере?

- Что такое «основной шлюз»?

- Каким образом утилита ping проверяет соединение с удаленным хостом?

- Сколько промежуточных маршрутизаторов сможет пройти IP-пакет, если его время жизни равно 30?

- Как работает утилита tracert?

- Каково назначение утилиты arp?

- С помощью каких утилит можно определить по доменному имени хоста его IP-адрес?

- Как утилита ping разрешает имена хостов в IP-адреса?

- Какие могут быть причины неудачного завершения ping и tracert?

- Какая служба позволяет узнать символьное имя хоста по его IP-адресу?

- Какие операции можно выполнить с помощью утилиты netstat?

# Лабораторная работа №  24 Настройка политики безопасности  (часть 1)

# Лабораторная работа №  25 Настройка политики безопасности  (часть 2)

Цель работы: ознакомиться с методами ограничения доступа к информации

Теоретическая часть

Разграничение доступа является достаточно эффективным средством предупреждения возможного ущерба вследствие нарушения целостности или конфиденциальности информации. В том случае, если доступ к самому компьютеру или к его ресурсам может получить пользователь, который имеет злой умысел или недостаточный уровень подготовки, он может случайно или преднамеренно исказить информацию или уничтожить ее полностью или частично.

Это же обстоятельство может привести к раскрытию закрытой информации или несанкционированному тиражированию открытой, например, программ, баз данных, разного рода документации, литературных произведений и т. д. в нарушение прав собственников информации, авторских прав…

С точки зрения разграничения доступа, в информационных системах следует различать субъекты доступа и объекты доступа. В число субъектов доступа могут войти либо персонал информационной системы, либо посторонние лица. Объектами доступа являются аппаратно-программные элементы информационных систем. Чаще всего в качестве объектов доступа рассматриваются файлы (в том числе папки и файлы программ). Доступ к объекту может рассматриваться либо как чтение (получение информации из него), либо как изменение (запись информации в него). Тогда виды доступа определяются следующими возможными сочетаниями этих операций:

• ни чтение, ни изменение;

• только чтение;

• только изменение;

• и чтение, и изменение.

Очевидно, что различие функциональных обязанностей субъектов обусловливает необходимость предоставления им соответствующих видов доступа.

Управление доступом пользователей и глобальными параметрами на членах домена осуществляется на двух уровнях: локальной системы и домена. На отдельных компьютерах доступ пользователей конфигурируют на уровне локальной системы, а одновременно для нескольких систем или ресурсов, входящих в домен, — на уровне домена.

Права доступа пользователя определяются руководителем организации и прописываются на рабочей станции системным администратором (администратором домена).

Процедура проверки прав доступа включает авторизацию и аутентификацию. Авторизация предполагает проверку уровня доступа к объекту, а аутентификация — проверку подлинности пользователя. Для аутентификации обычно используются имя пользователя (login) и пароль (password). Системный администратор осуществляет разграничение прав доступа в соответствии с заданной системной политикой, которая предполагает:

• ограничения на минимальную длину, сложность и срок действия пароля;

• требование уникальности паролей;

• блокировку пользователя при неудачной аутентификации;

• ограничение времени и места работы пользователя.

Система разграничения доступа реализована так, что при повседневной работе пользователи не должны замечать, что любое обращение к любому объекту проходит проверку на соответствие установленным правам доступа. Списки прав доступа можно задавать на каждый документ отдельно. При создании документа автоматически задается такой доступ на него, чтобы создатель имел все права.

Система разграничения доступа предназначена для реализации определенных администратором защиты правил на выполнение операций пользователями над объектами хранилища.

Система ограничения прав доступа не может дать полной гарантии безопасности информации. Дело в том, что злоумышленник может получить или подобрать пароль легального пользователя. Кроме того, опытный специалист может обойти систему разграничения доступа. Средством обнаружения несанкционированного доступа к ресурсам служат системы аудита, которые автоматически фиксируют доступ к файлам и папкам и системные события.

Модели разграничения доступа

Наиболее распространенные модели разграничения доступа:

- дискреционная (избирательная) модель разграничения доступа;

- полномочная (мандатная) модель разграничения доступа.

Дискреционная модель характеризуется следующими правилами:

- любой объект имеет владельца;

- владелец имеет право произвольно ограничивать доступ субъектов к данному объекту;

- для каждого набора субъект – объект – метод право на доступ определен однозначно;

- наличие хотя бы одного привилегированного пользователя (например, администратора), который имеет возможность обращаться к любому объекту с помощью любого метода доступа.

В дискреционной модели определение прав доступа хранится в матрице доступа: в строках перечислены субъекты, а в столбцах – объекты. В каждой ячейке матрицы хранятся права доступа данного субъекта к данному объекту.

Полномочная модель характеризуется следующими правилами:

- каждый объект обладает грифом секретности. Гриф секретности имеет числовое значение: чем оно больше, тем выше секретность объекта;

- у каждого субъекта доступа есть уровень допуска. Допуск к объекту в этой модели субъект получает только в случае, когда у субъекта значение уровня допуска не меньше значения грифа секретности объекта.

Преимущество полномочной модели состоит в отсутствии необходимости хранения больших объемов информации о разграничении доступа. Каждым субъектом выполняется хранение лишь значения своего уровня доступа, а каждым объектом – значения своего грифа секретности.

Методы разграничения доступа

Виды методов разграничения доступа:

1.Разграничение доступа по спискам

Суть метода состоит в задании соответствий: для каждого пользователя задается список ресурсов и права доступа к ним или для каждого ресурса определяется список пользователей и права доступа к этим ресурсам. С помощью списков возможно установление прав с точностью до каждого пользователя. Возможен вариант добавления прав или явного запрета доступа. Метод доступа по спискам используется в подсистемах безопасности операционных систем и систем управления базами данных.

2. Использование матрицы установления полномочий

При использовании матрицы установления полномочий применяется матрица доступа (таблица полномочий). В матрице доступа в строках записываются идентификаторы субъектов, которые имеют доступ в компьютерную систему, а в столбцах – объекты (ресурсы) компьютерной системы. В каждой ячейке матрицы может содержаться имя и размер ресурса, право доступа (чтение, запись и др.), ссылка на другую информационную структуру, которая уточняет права доступа, ссылка на программу, которая управляет правами доступа и др. Данный метод является достаточно удобным, так как вся информация о полномочиях сохраняется в единой таблице. Недостаток матрицы – ее возможная громоздкость.

3. Разграничение доступа по уровням секретности и категориям

Разграничение по степени секретности разделяется на несколько уровней. Полномочия каждого пользователя могут быть заданы в соответствии с максимальным уровнем секретности, к которому он допущен. При разграничении по категориям задается и контролируется ранг категории пользователей. Таким образом, все ресурсы компьютерной системы разделены по уровням важности, причем каждому уровню соответствует категория пользователей.

4. Парольное разграничение доступа

Парольное разграничение использует методы доступа субъектов к объектам с помощью пароля. Постоянное использование паролей приводит к неудобствам для пользователей и временным задержкам. По этой причине методы парольного разграничения используются в исключительных ситуациях.

На практике принято сочетать разные методы разграничений доступа. Например, первые три метода усиливаются парольной защитой. Использование разграничения прав доступа является обязательным условием защищенной информационной системы.

Практическая часть – можно ничего не менять в своих настройках. Просто прогуляйтесь по указанным путям и сделайте соответствующие скрин-шоты.

- Освоить средства разграничения доступа пользователей к папкам:

- выполнить команду «Общий доступ и безопасность» контекстного меню папки (если эта команда недоступна, то выключить режим «Использовать простой общий доступ к файлам» на вкладке «Вид» окна свойств папки) или команду «Свойства»;

- открыть вкладку «Безопасность» и включить в отчет сведения о субъектах, которым разрешен доступ к папке и о разрешенных для них видах доступа;

- с помощью кнопки «Дополнительно» открыть окно дополнительных параметров безопасности папки (вкладка «Разрешения»);

- включить в отчет сведения о полном наборе прав доступа к папке для каждого из имеющихся в списке субъектов;

- открыть вкладку «Владелец», включить в отчет сведения о владельце папки и о возможности его изменения обычным пользователем;

- открыть папку «Аудит», включить в отчет сведения о назначении параметров аудита, устанавливаемых на этой вкладке, и о возможности их установки обычным пользователем;

- закрыть окно дополнительных параметров безопасности.

2. Освоить средства разграничения доступа пользователей к файлам:

- выполнить команду «Свойства» контекстного меню файла;

- повторить все задания п. 1, но применительно не к папке, а к файлу.

3. Освоить средства разграничения доступа к принтерам:

- выполнить команду «Принтеры и факсы» меню «Пуск»;

- выполнить команду «Свойства» контекстного меню установленного в системе принтера;

- повторить все задания п. 1, но применительно не к папке, а к принтеру.

4. Освоить средства разграничения доступа к разделам реестра операционной системы:

- с помощью команды «Выполнить» меню «Пуск» запустить программу редактирования системного реестра regedit (regedt32);

- с помощью команды «Разрешения» меню «Правка» редактора реестра определить сведения о правах доступа пользователей к корневым разделам реестра, их владельцах и параметрах политики аудита;

- включить в отчет сведения о правах доступа пользователей к данной папке и о ее владельце.

Так как версии операционных систем у всех разные, то возможны отклонения от указанных маршрутов. Придется догадываться самим

Отчет должен содержать:

- Тему и цель работы

- Экранные копии выполнения работы

- Составьте матрицу доступа по своей ИС.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- В чем достоинства  дискреционной политики безопасности?

- В чем недостатки мандатной политики безопасности?

- Кто определяет права доступа к папкам, файлам, принтерам при использовании дискреционной политики безопасности?

- В чем отличие определения прав на доступ к файлам по сравнению с определением прав на доступ к папкам?

- В чем отличие определения прав на доступ к принтерам по сравнению с определением прав на доступ к папкам и файлам?

- В чем отличие определения прав на доступ к разделам реестра по сравнению с определением прав на доступ к папкам и файлам?

# Лабораторная работа №  26 Выполнение задач тестирования в процессе внедрения информационной системы (часть 1)

# Лабораторная работа №  27 Выполнение задач тестирования в процессе внедрения информационной системы (часть 2)

Цель работы: изучить элементы плана тестирования; приобрести навыки

разработки плана тестирования.

1.1 Краткие теоретические сведения

Тест-план, или план тестирования (test plan), – часть проектной докумен- тации, описывающая и регламентирующая процесс тестирования.

1.1.1 Ключевые секции тест-плана.

1.1.1.1 Перечень работ.

Эта секция включает перечень функциональных областей приложений, ко- торые будут подвергаться тестированию.

Здесь же может быть перечень компонентов или функциональности, кото- рые не будут тестироваться по тем или иным причинам.

1.1.1.2 Критерии качества.

Одна из наиболее важных секций, содержащая перечень критериев, по ко- торым оценивается текущее и финальное качество продукта.

1.1.1.3 Оценка рисков.

Риск (risk) – сочетание вероятности наступления события и последствий, вызванных этим событием.

В секции приводится перечень рисков, которые могут (вполне вероятно) возникнуть в процессе работы с проектом. По каждому риску даётся оценка представляемой им угрозы и приводятся варианты выхода из ситуации.

1.1.1.4 Документация.

Здесь приводится полный перечень используемой документации, а также указывается, кто и когда должен её готовить, кому передавать и т.п.

1.1.1.5 Стратегия тестирования.

Стратегия тестирования подразумевает описание процесса тестирования с точки зрения применяемых методов, подходов, инструментальных средств и т. п.

1.1.1.6 Ресурсы.

В данной секции перечисляются необходимые для успешного проведения тестирования ресурсы:

– программные; – аппаратные;
– человеческие; – временные;

– финансовые.
1.1.1.7 Метрики.
Секция, в которой приводятся числовые характеристики показателей каче-

ства, способы их оценки, формулы и т. п.

1.1.1.8 Расписание и ключевые точки.

Самая простая для понимания секция. Фактически это календарь, в котором указано, что и к какому моменту должно быть сделано.

Задание

1 Приведите по пять примеров тестов для вашего разработанного ПО (или концепции вашего разработанного ПО)

2 Приведите пример риска, который, может быть, отмечен при планировании тестовых испытаний. Дайте рекомендации по недопущению такоӗ ситуации и выходу из неё в случае возникновения.

3 Перечислите основные секции тестового плана и дайте краткое пояснение того, что размещается в каждой из них.

Контрольные вопросы

1 Что подлежит тестированию?
2 Что такое тест-план?
3 Как определить критерии качества?
4 Что такое «риски» и как они оцениваются?

# сПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

# Основная литература

1. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем: Учебник / В.В. Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809914

Дополнительная литература

1.Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/922734