ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практической подготовки и практических заданий

по дисциплине

Управление ИТ-проектами

для обучающихся специальности

«09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением»

Ставрополь,

2026

Методические указания разработаны в соответствии с программой дисциплины «Управление ИТ-проектами» для студентов специальности «09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением».

Предлагаемые указания помогут студентам освоить методику выполнения практической подготовки и практических заданий по междисциплинарному курсу «Управление ИТ-проектами».

В методических указаниях содержатся основные требования к структуре, содержанию, объёму и оформлению разделов пояснительной записки самостоятельной работы, объясняется порядок её выполнения и защиты.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры Информационных систем и программирования, Протокол №6 от 25.05.2026.

Составитель: Брехова В.С.

Практическая подготовка 1

Практическая подготовка 2

Практическая подготовка 3

Практическое занятие 1

Практическое занятие 2

Практическое занятие 3

Практическое занятие 4

Практическое занятие 5

Вопросы к диф зачету

- Понятие проекта и управления проектами Цели, задачи, функции и принципы управления проектами.

- Классификация типов проектов с позиции управления.

- Управляемые параметры проекта. Жизненный цикл, участники и окружение проекта.

- Понятие качества IT-проекта. Стандарты качества программного обеспечения.

- Управление качеством программного обеспечения на стадиях жизненного цикла.

- Прогнозирование и анализ рисков. Технологические, финансовые, кадровые риски. Компьютерная поддержка управления рисками.

- Критерии качества управления проектами: загруженность ресурсов, отклонения от плана, соблюдение сметы, отношения в трудовом коллективе.

- Оценка вариантов реализации и использования информационных технологий управления проектами. Современные модели оценки качества программного обеспечения.

- Информационная модель проекта, план, система оповещения, мониторинга и контроля.

- Основные структуры данных информационной модели проекта: таблица работ, таблица ресурсов, календарь. Методы логического контроля корректности ввода данных.

- Обзор программных средств и анализ их функциональных возможностей: TimeLine, OpenPlan, MicrosoftOfficeProject, SpiderProject.

- PMI, IPMA, PRINCE2, MSF, RUP, CMMI. Краткий обзор, анализ функциональных возможностей.

- Единица измерения размера программного продукта - LOC показатель.

- Экономическая модель разработки проекта.

- Планирование человеческих ресурсов. Определение требований к персоналу.

- Существующие подходы к формированию IT-команды. Оценка эффективности работы команды.